FASE 0

Documento Maestro

Moto Trip Tracker V2

Investigación · Requisitos · Detección · Arquitectura · Roadmap · Backlog

| Versión 0.15 | F0.1–F0.15 cerrados como baseline; F0.16–F0.17 pendientes. |
| --- | --- |

| Fecha | 15 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |

| Propósito | Fuente de verdad consolidada antes de iniciar la implementación de V2. |
| --- | --- |

## Principio rector

Definir y validar primero; programar después en tareas pequeñas, trazables y verificables.

V2 se construye desde cero. V1 se conserva únicamente como referencia/legacy y no hereda código por defecto.

# 1. Propósito de la Fase 0

La Fase 0 existe para reducir improvisación antes de programar Moto Trip Tracker V2. Debe dejar definido qué producto se construirá, qué comportamiento debe tener el registro automático, qué restricciones impone Android, cómo se tratarán GPS, batería, mapas y persistencia, cómo se probará el sistema en motocicleta real y cómo se dividirá el desarrollo posterior con Codex y Claude Code.

Resultado esperado: al finalizar la Fase 0 debe ser posible iniciar la implementación sin tener que inventar sobre la marcha conceptos esenciales de detección, datos, arquitectura, permisos, recuperación o alcance.

## 1.1 Criterios globales de finalización

☑ Visión, problema y alcance de V2 definidos.

☑ Requisitos funcionales/no funcionales y prioridades documentados.

☑ Contrato de comportamiento del detector automático definido.

☑ Investigación de Android/background/activity recognition consolidada.

☑ Investigación GPS, velocidad, altitud y batería consolidada.

☑ Protocolo de pruebas de campo definido; ejecución diferida al gate W0/EXP de Fase 1.

☑ Modelo conceptual de datos aprobado.

☑ Stack tecnológico y arquitectura inicial decididos.

☑ Flujo UX, navegación y notificaciones aprobados.

☑ Fiabilidad, recuperación y consistencia ante interrupciones definidas.

☑ Privacidad, permisos, backup y exportación definidos.

☑ Plan de pruebas, métricas y release gates definidos.

☑ Observabilidad, diagnóstico local y export sanitizado definidos.

☑ Decisiones estructurales formalizadas en ADRs con rationale y triggers de reapertura.

☑ Roadmap y backlog inicial para Codex/Claude Code creados.

☐ Lecciones de V1 documentadas sin arrastrar deuda técnica.

☐ Gate final aprobado: GO para Fase 1.

# 2. Visión del producto

Problema: registrar rutas de motocicleta manualmente exige recordar iniciar y finalizar el registro, mientras que los detectores simples basados en una sola velocidad/distancia tienden a fallar con semáforos, presas, paradas y ruido GPS.

Propuesta: una APK Android que detecte automáticamente los desplazamientos motorizados compatibles con un viaje, registre la ruta, procese estadísticas y mantenga un historial consultable y corregible, con control manual completo.

Diferenciador: la automatización no será un “botón invisible” basado en un umbral rígido. El sistema se diseñará como una máquina de estados con evidencia acumulada, histéresis, diagnóstico y posibilidad de corrección.

## 2.1 Principios de producto

• Automático por defecto; manual cuando el usuario lo necesite.

• Offline-first: perder Internet no debe detener un viaje.

• Baja interacción durante la conducción.

• Datos del usuario primero: historial, exportación y backup bajo su control.

• Raw data separado de processed data cuando aporte trazabilidad.

• Recuperable: una interrupción no debe borrar silenciosamente un viaje.

• Explicable: el detector debe poder mostrar por qué tomó una decisión en builds de desarrollo.

• Battery-aware: modo pasivo y tracking activo deben usar políticas distintas.

• V2 greenfield: no arrastrar código de V1 sin justificación explícita.

# 3. Estado y mapa de workstreams

| ID | Workstream | Estado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| F0.1 | Definición del producto | CERRADO baseline | Visión, principios, dominios, Core/Post-Core/Future. |
| F0.2 | Requisitos y alcance | CERRADO baseline | Requisitos numerados, prioridades, NFR, scope. |
| F0.3 | Especificación del detector | APROBADO baseline | Estados, start/stop, pausa, escenarios y preguntas aprobadas. |
| F0.4 | Investigación Android | CERRADO v0.1 | Activity Recognition, permisos, background, FGS, Play policy y modos de degradación. |
| F0.5 | GPS y localización | CERRADO v0.1 | FLP, precise location, raw/processed track, speed, distance, altitude, gaps, batería y perfiles de sampling. |
| F0.6 | Diseño de experimentos de campo | CERRADO diseño v0.1 | Protocolo de field tests, harness diagnóstico, perfiles, escenarios, métricas, dataset y gate Pilot→Validation. |
| F0.7 | Modelo de dominio y datos | CERRADO conceptual v0.1 | TripCapture/Trip/TripPart, raw vs derived, merge/split lineage, Route, Motorcycle, tags y reglas de integridad. |
| F0.8 | Arquitectura del sistema | CERRADO técnico v0.1 | Kotlin/Compose, Room, FGS de tracking, WorkManager, capas, concurrencia y versionado. |
| F0.9 | UX y navegación | CERRADO UX v0.1 | Home, active trip, historial, detalle, favoritos, settings, notificaciones, merge/split y wireframes. |

Continuación del mapa de workstreams

| ID | Workstream | Estado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| F0.10 | Fiabilidad y recuperación | CERRADO reliability v0.1 | Process death, sticky recovery, user stop, reboot, GPS gaps, DB failures, atomicidad e idempotencia. |
| F0.11 | Privacidad y permisos | CERRADO privacy v0.1 | Datos/retención, permisos, disclosure, backup, sharing, privacy zones y terceros. |
| F0.12 | Estrategia de pruebas | CERRADO testing v0.1 | Capas T0–T4, replay GPS/detector, Room/recovery/UI/permissions, gates de CI/release y field freeze. |
| F0.13 | Observabilidad y diagnóstico | CERRADO observability v0.1 | Eventos estructurados, correlation IDs, detector explainability, Debug Screen, process exits, diagnostic export y tracing. |
| F0.14 | ADR baseline | CERRADO ADR v0.1 | 20 ADRs Accepted con rationale, consecuencias, alternativas, triggers de reapertura y trazabilidad. |
| F0.15 | Roadmap V2 | CERRADO roadmap v0.1 | Olas W0–W5, épicas, dependencias, DoR/DoD, backlog inicial y contrato de tareas para Codex/Claude. |
| F0.16 | Lecciones de V1 | PENDIENTE | Qué evitar, qué aprender, qué no reutilizar. |
| F0.17 | Readiness review | PENDIENTE | Gate GO/NO-GO para Fase 1. |

# 4. F0.1 · Definición del producto

Objetivo: convertir la idea de Moto Trip Tracker V2 en una definición de producto concreta antes de escoger APIs o escribir código.

| CERRADO | Baseline aceptado para continuar. Cambios posteriores deben registrarse como decisiones de alcance. |
| --- | --- |

## 4.1 Definición consolidada

| Elemento | Decisión actual |
| --- | --- |
| Producto | Aplicación Android para detectar, registrar, procesar, visualizar, organizar y analizar recorridos en motocicleta. |
| Proyecto | V2 greenfield. V1 queda legacy/reference. |
| Usuario inicial | Motociclista individual; uso principal en teléfono Android. |
| Trabajo principal | Registrar viajes con mínima intervención y permitir revisar/corregir el historial. |
| Diferenciador | Auto detection stateful + control manual + diagnóstico. |
| Conectividad | Offline-first para funciones centrales. |
| Seguridad UX | Minimizar interacción mientras el usuario conduce. |
| Datos | Historial local, exportable y recuperable. |

## 4.2 Alcance por capas

| Core V2 | Post-Core | Future |
| --- | --- | --- |
| Auto start/stop; manual start/pause/resume/finish; GPS; mapa; métricas; historial; favoritos; merge/split; notificación activa; recuperación básica. | Routes reutilizables; búsqueda/filtros; notas/tags; marcadores; analytics; múltiples motos; GPX; backup; sharing/privacy zones. | Mantenimiento; combustible; clima; off-road classification; cloud sync; comparaciones avanzadas; fotos/integraciones. |

## 4.3 Fuera del Core inicial

• Navegación giro a giro.

• Red social, chat o feed.

• Rankings/competición pública de velocidad.

• Seguimiento público en vivo.

• Marketplace.

• Cuenta o cloud obligatorios.

# 5. F0.2 · Requisitos funcionales y no funcionales

Objetivo: convertir la visión en requisitos trazables con prioridad P0/P1/P2 y separar decisiones de producto de preguntas que necesitan investigación.

| CERRADO | Baseline v0.2. Se añadió FR-DET-011 para permitir desactivar Auto Tracking sin perder controles manuales. |
| --- | --- |

## 5.1 Convención de prioridad

| Prioridad | Significado |
| --- | --- |
| P0 | Core / blocking: requerido por la base funcional. |
| P1 | Importante / post-core: después de estabilizar tracking. |
| P2 | Future / expansion: arquitectura no debe bloquearlo sin necesidad. |

## 5.2 Requisitos funcionales principales

| Grupo | Área | Resumen | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DET | Detección | Auto candidate/start/stop; temporal-stop tolerance; manual start/finish/pause/resume; estado visible; toggle Auto Tracking. | P0 |
| FR-REC | Grabación | Track GPS, timestamp, metadata de calidad, offline, raw/processed track, puntos inválidos, continuidad. | P0 |
| FR-MET | Métricas | Distancia, duración, moving/stopped/pause time, velocidad filtrada, altitud, recálculo. | P0/P1 |
| FR-NOT | Notificaciones | Active trip, Pause/Resume/Finish, resumen, problemas, preferencias. | P0/P1 |
| FR-HIS | Historial | Persistencia, detalle, cronología, renombrar, eliminar, buscar/filtrar/ordenar. | P0/P1 |
| FR-FAV | Favoritos | Favorite Trip y posteriormente Favorite Route. | P0/P1 |
| FR-EDT | Edición | Merge, split, recálculo, boundary correction, undo/provenance. | P0/P1 |
| FR-MAP | Mapas | Ruta, inicio/final, long tracks, stops, overlays, independencia del recording. | P0/P1/P2 |
| FR-RTE | Routes | Entidad Route, asignación, historial, similarity, comparison. | P1/P2 |
| FR-ANA | Analytics | Trip metrics, agregados, lifetime records sin gamificar velocidad. | P0/P1 |
| FR-CTX | Contexto | Notas, tags, markers, photos. | P1/P2 |
| FR-MOTO | Motos | Motorcycle entity, múltiples motos, kilómetros, mantenimiento/fuel futuro. | P1/P2 |
| FR-EXP | Export/Sharing | GPX, backup, restore, share card, privacy zones. | P1/P2 |
| FR-DIA | Diagnóstico | Trip events, detector/location diagnostics, failure visibility. | P0 |

## 5.3 Requisitos no funcionales

• Reliability: estado de Trip fuera de memoria transitoria; minimizar pérdida/corrupción.

• Battery: detección pasiva mucho más barata que tracking activo; no high-frequency GPS permanente sin evidencia.

• Performance: soportar años de historial y viajes largos sin cargar todos los TrackPoints simultáneamente.

• Privacy: local-first, permisos mínimos, sharing explícito.

• Safety: mínima interacción mientras se conduce; sin mecanismos competitivos de velocidad.

• Maintainability: responsabilidades modulares, ADRs, trazabilidad de requisitos y prompts acotados.

• Testability: lógica determinista separable y escenarios reproducibles/sintéticos.

• Compatibility: política Android y restricciones de background deben investigarse antes de Fase 1.

## 5.4 Decisiones bloqueadas por investigación

| Tema | Pendiente |
| --- | --- |
| Auto detection | Señales realmente fiables para moto y false positives en otros vehículos. |
| Start/stop | Umbrales, ventanas, confidence/hysteresis. |
| Background | Permisos, FGS y restricciones por Android/OEM. |
| GPS | Sampling y accuracy/power tradeoff. |
| Speed | Reported vs derived speed y filtrado. |
| Elevation | Calidad, smoothing, ascent/descent. |
| Maps | Proveedor, offline, licencia/costo. |
| Recovery | Garantías realistas tras process death/reboot. |
| Storage | Persistencia raw, volumen y retención. |
| Battery | Objetivos cuantitativos pasivo/activo. |

# 6. F0.3 · Especificación del detector y preguntas de investigación

Objetivo: definir el comportamiento esperado del detector antes de escoger APIs, sensores o números concretos.

| APROBADO | v0.1 aceptado como baseline. Puede reabrirse si F0.4-F0.6 aportan evidencia que requiera ajustar el contrato. |
| --- | --- |

## 6.1 Principio del detector

El detector no se basará en una regla única tipo “>20 km/h” o “>15 m”. Se diseñará como evidencia acumulada en el tiempo, con confirmación separada para inicio y final.

SEÑALES PASIVAS / MOVIMIENTO + GPS / VELOCIDAD / DESPLAZAMIENTO + CONSISTENCIA TEMPORAL ↓ CONFIDENCE / ESTADO ↓ TRANSICIÓN

## 6.2 Principios obligatorios

• Multi-signal: ningún punto GPS o label de actividad decide por sí solo.

• Temporal confirmation: inicio/final requieren evidencia acumulada.

• Hysteresis: iniciar y detener usan reglas diferentes para evitar oscilación.

• Traffic tolerance: velocidad cero temporal es normal durante un Trip.

• Manual intent wins: Pause/Resume/Finish explícitos prevalecen.

• No fabricated route: gaps se registran como gaps, no se inventan.

• Explainability: builds de desarrollo guardan evidencia/estado.

• Battery-aware escalation: high-detail tracking solo cuando se valida/recorre.

## 6.3 Máquina de estados conceptual

IDLE │ ├─ posible movimiento → CANDIDATE_START ── evidencia se pierde → IDLE │ │ │ └─ confirmado → TRACKING │ └─ inicio manual ─────────────────────────→ TRACKING │ ├─ TEMPORARY_HOLD → TRACKING ├─ MANUAL_PAUSED → Resume → TRACKING ├─ CANDIDATE_STOP → movimiento → TRACKING │ └─ confirmado → FINALIZING └─ Finish manual ─────────────→ FINALIZING ↓ PROCESSING ↓ SAVED

## 6.4 Semántica de estados

| Estado | Contrato |
| --- | --- |
| IDLE | No existe Trip activo; Auto Tracking puede observar señales de bajo consumo. |
| CANDIDATE_START | Existe evidencia inicial, pero aún no se confirma ni se crea historial normal. |
| TRACKING | Trip activo; se usa la política de recording detallado. |
| TEMPORARY_HOLD | Semáforo/presa/alto; Trip sigue activo y no se fragmenta. |
| MANUAL_PAUSED | Pausa explícita; mismo Trip abierto; no auto-resume. |
| CANDIDATE_STOP | Posible final; vuelve a TRACKING si reaparece movimiento. |
| FINALIZING | Se cierra capture y se aseguran los datos fuente. |
| PROCESSING | Se filtra/recalcula sin poner en riesgo raw data. |
| SAVED | Trip disponible en historial. |

## 6.5 Contrato de inicio automático

• Caminar hacia la moto no debería crear Trip.

• Mover el teléfono dentro de casa no debería crear Trip.

• Una salida lenta de parqueo debe poder detectarse sin exigir alta velocidad instantánea.

• Un salto GPS aislado no inicia Trip.

• Un inicio real debe confirmarse sin perder innecesariamente una gran porción inicial.

• Si el candidato desaparece, vuelve a IDLE sin crear historial.

• Manual Start crea el Trip directamente.

## 6.6 Contrato de final automático

• Velocidad cero por sí sola no finaliza.

• Semáforos, altos y congestión conservan el mismo Trip.

• Una detención prolongada solo entra a candidate-stop cuando otras señales apoyan un final real.

• Si el movimiento reaparece durante candidate-stop, vuelve a TRACKING sin split.

• Al estacionar y caminar, el walking posterior no debería prolongar la ruta motorizada.

• Manual Finish cierra inmediatamente desde la perspectiva del usuario.

• Después de Finish manual debe existir protección contra un auto-restart instantáneo.

## 6.7 Manual Pause / Resume

Caso principal: detenerse a comer o descansar y mantener un único viaje lógico.

| Regla | Comportamiento |
| --- | --- |
| Pause | Trip permanece abierto; se registra timestamp de inicio de pausa. |
| Track durante pausa | El route detallado pausado queda fuera por defecto. |
| Movimiento durante pausa | Puede detectarse a bajo consumo para recordar Resume. |
| Auto-resume | Prohibido: la pausa manual no se cancela silenciosamente. |
| Resume | Cierra el intervalo de pausa y continúa el mismo Trip. |
| Finish durante pausa | Permitido. |
| Olvido de Resume | Notificación recordatoria; el gap no se reconstruye como dato real. |

## 6.8 Ambigüedad moto vs otros vehículos

Riesgo central: Android/sensores pueden detectar viaje motorizado con mayor fiabilidad que “motocicleta específicamente”. F0.3 prohíbe asumir que un label de actividad distingue moto, carro, bus o taxi.

• Registrar motorized trips y permitir corregir “no era moto”.

• Usar señales opcionales (p. ej. Bluetooth del intercom) solo como evidencia adicional.

• Permitir borrar/clasificar falsos positivos rápidamente.

• Investigar si existe discriminación fiable antes de automatizarla.

## 6.9 Short Trips

Un viaje real puede ser muy corto. No se debe descartar únicamente por una distancia o duración arbitraria. La investigación debe separar ruido de recorridos breves legítimos y cualquier limpieza automática riesgosa deberá ser reversible/configurable.

## 6.10 GPS degradado y gaps

• Pérdida temporal de GPS no cierra el Trip por sí sola.

• El gap queda marcado como baja calidad/missing data.

• Puntos implausibles pueden conservarse raw pero excluirse del processed track.

• Un gap largo necesita otras señales antes de inferir un final.

## 6.11 Recuperación y una sola sesión activa

• Cerrar UI no equivale a finalizar Trip.

• Process recreation debe recuperar estado y evitar duplicados.

• Reboot completo es research-gated; como mínimo el Trip incompleto debe quedar recuperable.

• Solo un Trip lógico activo a la vez en el producto inicial.

## 6.12 Metadata de origen y eventos

Cada Trip debería conservar `startSource`, `endSource`, detector/version y eventos de ciclo de vida suficientes para comparar algoritmos y diagnosticar fallos.

## 6.13 Matriz obligatoria de escenarios

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| SCN-001 | Caminar por casa con teléfono | No Trip |
| SCN-002 | Caminar hasta la moto | No iniciar antes del movimiento motorizado |
| SCN-003 | Salida lenta de parqueo | Iniciar eventualmente sin exigir alta velocidad |
| SCN-004 | Salida urbana normal | Auto start |
| SCN-005 | Semáforo corto | Mismo Trip |
| SCN-006 | Presa con 0–10 km/h repetido | Mismo Trip |
| SCN-007 | Detención larga por obras | Preferir continuidad salvo evidencia adicional |
| SCN-008 | Gasolinera rápida | Validar continuidad por defecto |
| SCN-009 | Mirador/foto corta | Validar continuidad razonable |
| SCN-010 | Restaurante + Pause | Resume al mismo Trip |
| SCN-011 | Olvida Resume | Recordar; no auto-resume |
| SCN-012 | Finish manual detenido | Final inmediato |
| SCN-013 | Finish manual aún en movimiento | Final + evitar auto-restart |
| SCN-014 | Parquear y caminar | Termina contexto motorizado |
| SCN-015 | GPS jump estando quieto | No false Trip |
| SCN-016 | Pérdida GPS temporal | Mismo Trip con gap |
| SCN-017 | Túnel / mala señal | Mismo Trip si otras señales apoyan |
| SCN-018 | Cerrar UI durante viaje | Continuar según capacidades Android |
| SCN-019 | Process death/recreate | Recuperar sin duplicar |
| SCN-020 | Sin Internet | Recording core continúa |
| SCN-021 | Viaje real muy corto | No descartar solo por corto |
| SCN-022 | Pasajero en carro | Medir falso positivo/clasificación |
| SCN-023 | Bus/taxi | Medir falso positivo/clasificación |
| SCN-024 | Bicicleta | No tratar como moto si es distinguible |
| SCN-025 | Movimiento rápido de teléfono a mano | No Trip |
| SCN-026 | Ciudad stop/start repetido | Un Trip lógico |
| SCN-027 | Desactivar Auto Tracking con Trip activo | No pérdida silenciosa |
| SCN-028 | Manual Start con Auto Tracking OFF | Recording normal |

## 6.14 Hipótesis a validar

• HYP-001: Una señal de actividad/movimiento de bajo consumo puede disparar candidate-start sin GPS preciso permanente.

• HYP-002: Actividad + speed + displacement + valid locations reduce false starts frente a un umbral único.

• HYP-003: Histéresis start/stop y grace son necesarias para presas/semaforos.

• HYP-004: Moto específica será más difícil de clasificar que “motorized vehicle”.

• HYP-005: High-detail GPS solo durante validation/tracking mejora batería.

• HYP-006: Raw + deterministic processing mejora distancia/velocidad frente a confiar ciegamente en cada punto.

• HYP-007: Altitud/ascenso requieren smoothing y evidencia propia.

## 6.15 Preguntas bloqueantes

| Bloque | Preguntas clave |
| --- | --- |
| Detection | Qué señales Android existen, latencia/fiabilidad en moto, clasificación frente a carro/bici/caminar. |
| Start | Qué combinación y ventana confirma salida sin perder demasiado inicio. |
| Stop | Qué separa presa/semáforo de llegada; grace/hysteresis. |
| Pause | Cómo detectar olvido de Resume con bajo consumo y sin route detallado. |
| Battery | Costo pasivo/día y activo/hora; impacto de sampling. |
| Location | Accuracy, speed reported/derived, invalid points, gaps. |
| Altitude | Raw GNSS vs smoothing/fuentes; ascent/descent. |
| Platform | Permisos, background/FGS, process death/reboot, OEM restrictions. |

## 6.16 Métricas de evaluación

• Start latency y tramo perdido al inicio.

• Stop latency.

• False-start rate.

• Missed-trip rate.

• False-stop/fragmentation rate.

• Accidental continuation after destination.

• Battery passive/day y active/hour.

• GPS valid-point ratio y puntos rechazados.

## 6.17 Criterio de cierre F0.3

☑ Estados/transiciones aprobados.

☑ Semántica Manual Pause/Resume aprobada.

☑ Matriz de escenarios cubre casos reales y edge cases principales.

☑ Ambigüedad moto/otros vehículos reconocida explícitamente.

☑ No existen umbrales arbitrarios presentados como hechos.

☑ Cada decisión sensible se transformó en research question.

☑ F0.4/F0.5 pueden usar F0.3 como contrato conductual.

# 7. F0.4 · Investigación Android

## 7.1 · Objetivo y estado

Objetivo: confirmar con fuentes oficiales qué permite Android moderno para detectar un posible viaje, iniciar tracking desde background, mantener ubicación continua y recuperar la capacidad de detección tras reboot/actualización.

Estado: CERRADO baseline v0.1 · investigación ejecutada con fecha de corte 15-09-2026.

Resultado ejecutivo: el concepto es viable, pero el modo Full Auto requiere una combinación explícita de Activity Recognition, permisos de ubicación, foreground service y degradación funcional cuando faltan permisos.

## 7.2 · Conclusión ejecutiva

La estrategia de plataforma aceptada separa detección pasiva de tracking activo: Activity Recognition Transition API despierta/avisa ante una transición relevante; la app valida el candidato y, si se confirma, un foreground service de tipo location mantiene el Trip activo.

Regla central: Auto Tracking no equivale a mantener GPS preciso 24/7. El modo IDLE debe permanecer de bajo consumo y el GPS detallado se activa solo durante validación o Trip activo.

## 7.3 · Activity Recognition Transition API

Google Play services recomienda Transition API sobre el muestreo bruto cuando sea posible. La API aplica filtrado de transiciones y está diseñada para reducir consumo. La propia documentación usa el caso de IN_VEHICLE y señala que un estado STILL transitorio en un semáforo no debe tratarse como salida real del vehículo.

| Señal soportada | Uso potencial en V2 | Decisión |
| --- | --- | --- |
| IN_VEHICLE | Trigger principal de Candidate Start | Sí; nunca prueba de motocicleta |
| STILL | Contexto de detención | No finaliza por sí solo |
| WALKING / ON_FOOT | Contexto antes/después del viaje | Señal auxiliar |
| ON_BICYCLE | Reducir falsos positivos con bicicleta | Señal auxiliar |

Límite crítico: no existe una actividad MOTORCYCLE. IN_VEHICLE puede corresponder a moto, automóvil, taxi, bus u otro vehículo. La aplicación no afirmará “moto detectada” basándose únicamente en esta API.

En Android 10 / API 29+ se requiere el permiso runtime ACTIVITY_RECOGNITION. Si el usuario lo niega, el producto conserva Manual Tracking.

## 7.4 · Inicio automático desde background

Android 12+ restringe iniciar foreground services desde background. Sin embargo, recibir un evento de geofencing o Activity Recognition Transition figura expresamente entre las excepciones permitidas.

Android 14+ añade otra restricción: los foreground services que necesitan permisos while-in-use, como location, no pueden crearse desde background con solo ubicación “mientras se usa la app”. La documentación del tipo location indica que para crearlo desde background debe existir ACCESS_BACKGROUND_LOCATION.

Implicación: el flujo completamente automático “app no visible → transición → GPS continuo” debe contemplar background location. Esta conclusión se validará con recorridos reales durante W0/EXP de Fase 1 siguiendo el protocolo F0.6.

## 7.5 · Foreground service de Trip activo

Un Trip activo de minutos u horas necesita ubicación frecuente y no debe depender del comportamiento limitado de una app común en background. El baseline es un foreground service de tipo location durante el Trip.

| Elemento | Baseline Android moderno |
| --- | --- |
| Service type | location |
| Manifest | FOREGROUND_SERVICE + FOREGROUND_SERVICE_LOCATION |
| Runtime | COARSE o FINE location; FINE sujeto a justificación F0.5 |
| Desde background | Full Auto contempla ACCESS_BACKGROUND_LOCATION |
| Duración | Solo mientras existe trabajo perceptible relacionado con Trip |

No se mantendrá un location foreground service permanente para esperar viajes.

## 7.6 · Modelo progresivo de permisos

V2 no tendrá un flujo “todo o nada”. Los permisos se pedirán por etapas y la aplicación degradará su automatización sin perder historial, mapas o tracking manual.

| Modo | Permisos/capacidad | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| FULL AUTO | Activity Recognition + ubicación precisa + background location + FGS | Detecta, valida e inicia tracking automáticamente |
| ASSISTED AUTO | Activity Recognition + foreground location, sin background location | Detecta posible viaje y pide confirmación desde notificación |
| MANUAL | Auto Tracking off o sin Activity Recognition | Usuario inicia y finaliza el Trip |
| LOCATION DEGRADED | Solo ubicación aproximada o location desactivada | Advertir precisión reducida; no fingir métricas fiables |

## 7.7 · Matriz preliminar de permisos

| Permiso/API | Clase | Motivo |
| --- | --- | --- |
| ACTIVITY_RECOGNITION | Runtime API 29+ | Detección pasiva de actividad |
| ACCESS_FINE_LOCATION | Runtime | Ruta/métricas precisas; justificar en F0.5 |
| ACCESS_COARSE_LOCATION | Runtime | Base de ubicación |
| ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | Runtime especial | Full Auto desde background |
| FOREGROUND_SERVICE | Normal | Trip activo |
| FOREGROUND_SERVICE_LOCATION | Normal | FGS de tipo location |
| POST_NOTIFICATIONS | Runtime API 33+ | Controles y transparencia del Trip |
| RECEIVE_BOOT_COMPLETED | Normal | Re-registrar detección tras reboot |

La lista final de permisos, rationales y disclosures se cerrará en F0.11; F0.4 solo confirma la necesidad de plataforma.

## 7.8 · Background location y precisión

En Android 11+ el usuario concede “Allow all the time” desde Settings después de un flujo educativo; la aplicación debe permitir rechazarlo y continuar funcionando. Si el usuario elige ubicación aproximada, esa precisión aproximada también se aplica en background.

F0.5 debe demostrar cuánto empeora el producto con approximate location y justificar si FINE es esencial para dibujo de ruta, distancia, velocidad e inicio/final del Trip.

## 7.9 · Notificaciones

El foreground service mantiene una notificación asociada y el diseño funcional prevé Pause, Resume y Finish. En Android 13+ POST_NOTIFICATIONS es runtime: si se deniega, el FGS puede seguir existiendo si cumple sus demás requisitos, pero su aviso puede no aparecer normalmente en el notification drawer y sí permanece visible en Task Manager.

Por UX y transparencia, V2 solicitará notificaciones en contexto, pero POST_NOTIFICATIONS no se confundirá con el permiso que habilita location tracking.

## 7.10 · Reboot, actualización y recuperación

Google recomienda volver a registrar Activity Recognition después de BOOT_COMPLETED y MY_PACKAGE_REPLACED. El receiver restaurará la capacidad de detección y revisará configuración/permisos.

Un Trip activo nunca dependerá únicamente de que un Service permanezca vivo. F0.10 definirá process death, reboot durante Trip, service restart, reconciliación de puntos y consistencia persistida.

## 7.11 · Background normal no sustituye tracking activo

Android 8+ limita una app que simplemente está en background a pocas actualizaciones de ubicación por hora. Por eso un Trip activo no se implementará como “background location normal” esperando actualizaciones frecuentes; se utilizará un FGS perceptible mientras exista tracking.

## 7.12 · Google Play y política

Background location solo es aceptable en Google Play cuando es esencial para la función principal y aporta beneficio claro. Para Moto Trip Tracker la función a declarar debe ser única y coherente: detección y registro automático de viajes mientras el teléfono no se usa activamente.

Apps target Android 14+ también deben declarar sus tipos de foreground service en Play Console. Además, Google Play anunció en 2026 una política de alcance mínimo para ACCESS_FINE_LOCATION: la declaración estará disponible desde noviembre de 2026 y el cumplimiento obligatorio está previsto para el 27-01-2027.

Por tanto, F0.5 debe dejar por escrito la justificación técnica de ubicación precisa antes de implementación/publicación.

## 7.13 · Dependencia de Google Play services

Activity Recognition Transition API y Fused Location Provider pertenecen a Google Play services. Recomendación actual: la primera versión puede asumir dispositivos con GMS, especialmente porque el proyecto nace como herramienta personal. F0.8 convertirá esto en ADR o definirá un fallback si aparece una necesidad real.

## 7.14 · Decisiones aceptadas

| ID | Decisión | Estado |
| --- | --- | --- |
| AND-001 | Transition API como trigger pasivo principal | ACEPTADO |
| AND-002 | IN_VEHICLE no significa motocicleta | ACEPTADO |
| AND-003 | Trip activo usa location foreground service | ACEPTADO baseline |
| AND-004 | Full Auto contempla ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | ACEPTADO baseline |
| AND-005 | Permisos progresivos, no todos al primer arranque | ACEPTADO |
| AND-006 | Full Auto → Assisted Auto → Manual según permisos | ACEPTADO |
| AND-007 | Re-registrar Activity Recognition tras reboot/update | ACEPTADO |
| AND-008 | No GPS preciso permanente durante IDLE | ACEPTADO |
| AND-009 | Diseñar contra restricciones target API 36 | ACEPTADO |

## 7.15 · Preguntas transferidas a F0.5

Prioridad, intervalo y batching de Fused Location Provider.

minUpdateDistanceMeters y estrategia de consumo.

Umbral de accuracy para aceptar/rechazar TrackPoints.

Location.getSpeed() vs velocidad derivada y filtrado de spikes.

Cálculo de distancia con GPS ruidoso y puntos out-of-order.

Diferencia real approximate vs precise para una ruta de motocicleta.

Fuente, suavizado y calidad de altitud; ascent/descent acumulado.

Cuánto GPS usar durante Candidate Start y Candidate Stop.

## 7.16 · Riesgos de plataforma

| Riesgo | Impacto | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| IN_VEHICLE incluye otros vehículos | Alto | No identificar moto; validar con contexto |
| Background location denegado | Alto para Full Auto | Assisted Auto / Manual |
| Approximate location | Alto para métricas | Medir F0.5; degradar explícitamente |
| OEM mata procesos | Medio/alto | Persistencia + W0/EXP definido por F0.6 |
| Política Play cambia | Medio | Revalidar antes de release |
| GMS ausente | Medio | Scope inicial GMS; reevaluar si hace falta |

## 7.17 · Criterio de cierre F0.4

☑ Activity Recognition y sus límites documentados.

☑ Permisos de actividad y ubicación identificados.

☑ Restricciones de foreground service Android 12+/14+ documentadas.

☑ Necesidad conceptual de background location para Full Auto documentada.

☑ Modos Full Auto / Assisted Auto / Manual definidos.

☑ Notificaciones Android 13+ documentadas.

☑ Re-registro tras reboot/update documentado.

☑ Obligaciones principales de Google Play documentadas.

☑ Preguntas de GPS/algoritmos transferidas a F0.5.

☑ No se fijaron intervalos GPS ni algoritmos sin investigación.

Decisión v0.4: F0.4 queda CERRADO como baseline técnico. La evidencia detallada y enlaces viven en docs/02-research/android-platform-research.md.

## 7.18 · Fuentes oficiales principales

Google Play services — ActivityRecognitionClient / DetectedActivity.

Android Developers — Foreground service types.

Android Developers — Restrictions on starting a foreground service from background.

Android Developers — Request/Access background location.

Android Developers — Background location limits / battery optimization.

Google Play Console Help — Background location permissions.

Google Play Console Help — Foreground service requirements.

Google Play Console Help — Target API requirements and 2026/2027 precise-location policy.

# 8. F0.5 · Investigación GPS y localización

| CERRADO | Baseline v0.1: política técnica definida; parámetros numéricos finales quedan bloqueados hasta ejecutar el protocolo F0.6 en W0/EXP de Fase 1. |
| --- | --- |

## 8.1 · Objetivo

Definir una política técnicamente defendible para adquirir, conservar y procesar ubicación durante un Trip de motocicleta sin inventar thresholds antes de probarlos en campo.

F0.5 cubre FLP, precisión, sampling, timestamps, velocidad, distancia, bearing, altitud, gaps, filtrado, Raw/Processed Track y consumo de batería. Los valores finales de intervalos y thresholds se reservan para la ejecución del protocolo F0.6 en el workstream experimental inicial de Fase 1.

## 8.2 · Conclusión ejecutiva

FusedLocationProviderClient será la fuente primaria de ubicación para V2 baseline.

Ubicación precisa es necesaria para el tracking Core: approximate location es demasiado gruesa para reconstruir rutas, calles, curvas y métricas de motocicleta con fidelidad útil.

Raw Track y Processed Track permanecen separados: se conserva la evidencia original y las métricas se calculan sobre una versión procesada/versionable.

elapsedRealtime será el reloj principal para ordenar puntos y calcular deltas dentro del mismo boot.

Location.getSpeed() es la fuente preferida de velocidad instantánea cuando existe y su calidad es aceptable; velocidad derivada distance/time queda como fallback y diagnóstico.

Velocidad máxima, distancia oficial y ascenso/descenso son métricas procesadas; no se obtienen con un max/sum ingenuo sobre datos raw.

El tracking activo no usará batching agresivo ni wake lock manual continuo como baseline.

Sampling, minUpdateDistance, batching y filtros finales se cerrarán al ejecutar el protocolo F0.6 con recorridos reales en W0/EXP de Fase 1.

## 8.3 · Flujo de adquisición y procesamiento

| IDLE / PASIVO | CANDIDATE START | TRACKING | PROCESAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Activity Recognition; sin GPS high-accuracy continuo | Ráfaga breve de ubicación precisa | FLP high accuracy + persistencia Raw Track | Quality flags → Processed Track → métricas/mapa |

## 8.4 · Ubicación precisa

Android distingue approximate y precise. Approximate puede abarcar varios kilómetros cuadrados; precise suele estar dentro de decenas de metros y en buenas condiciones llega a pocos metros. Para Moto Trip Tracker, FINE location se considera funcionalmente necesaria para la experiencia central de route tracking y métricas.

Si el usuario concede solo approximate, la app debe mostrar capacidad degradada y no presentar una ruta o métricas como si tuvieran precisión que el sistema no proporciona.

## 8.5 · Contrato conceptual de Raw TrackPoint

| Campo candidato | Uso |
| --- | --- |
| latitude / longitude | Posición fuente. |
| accuracyM | Incertidumbre horizontal reportada. |
| wallTimeEpochMs | Fecha/hora histórica y exportación. |
| elapsedRealtimeNanos | Orden y delta temporal monotónico. |
| speedMps / speedAccuracyMps | Velocidad instantánea y su incertidumbre, si existen. |
| bearingDeg / bearingAccuracyDeg | Dirección horizontal de viaje y calidad. |
| altitudeWgs84M / verticalAccuracyM | Altitud elipsoidal raw y calidad. |
| mslAltitudeM / mslAccuracyM | Nivel medio del mar en API 34+ si está disponible. |
| provider / isMock | Diagnóstico y pruebas. |
| tripState / requestProfileVersion | Reproducibilidad del detector y field tests. |

Ausencia de un dato no equivale a cero. La representación física final pertenece a F0.7/F0.8.

## 8.6 · Tiempo y orden de TrackPoints

Location.getTime() usa tiempo Unix y no es monotónico; puede cambiar por reloj del sistema. Android recomienda elapsedRealtime para ordenar/comparar ubicaciones. V2 conservará ambos: wall time para historia y elapsed realtime para Δt dentro del mismo boot.

Un reboot crea una discontinuidad explícita. Puntos out-of-order, timestamps repetidos o fixes stale deben quedar marcados antes de entrar a cálculos derivados.

## 8.7 · Accuracy y quality flags

Location.getAccuracy() es un radio horizontal estimado al 68 %; no es un error exacto. Por ello, V2 no adoptará todavía una regla única “accuracy > X = borrar”. La calidad combinará accuracy, frescura, orden temporal, continuidad espacial, speed/speedAccuracy, implied speed, bearing, vecinos y gaps.

| Ejemplos de quality flag | Significado |
| --- | --- |
| ACCEPTED | Punto utilizable normalmente. |
| ACCEPTED_LOW_CONFIDENCE | Útil, pero con incertidumbre relevante. |
| REJECTED_OUT_OF_ORDER / STALE | Tiempo/edad incompatible. |
| REJECTED_SPEED_SPIKE / TELEPORT | Movimiento cinemáticamente inconsistente. |
| REJECTED_DUPLICATE | Muestra redundante o repetida. |
| GAP_BOUNDARY | Marca inicio/fin de una discontinuidad de GPS. |

## 8.8 · Sampling, min distance y batching

LocationRequest permite desired interval, fastest/min interval, minUpdateDistance, maxUpdateDelay y priority. Los intervalos son preferencias/restricciones: Android no garantiza exactamente un punto cada N segundos.

| Estado | Política conceptual |
| --- | --- |
| IDLE | No high-accuracy continuous GPS. |
| CANDIDATE_START | High-accuracy burst limitado. |
| TRACKING | High accuracy continuo con resolución suficiente para curvas y velocidad. |
| CANDIDATE_STOP | Conservar evidencia suficiente para distinguir llegada de presa/semáforo. |
| MANUAL_PAUSED | Detener recording detallado; opcional low-power para recordar Resume. |

Hipótesis para F0.6: evaluar 1–2 s como perfiles de alta fidelidad. A 50 km/h se recorren ~13.9 m/s y a 100 km/h ~27.8 m/s; intervalos largos pueden recortar curvas de forma importante. Esto es una hipótesis de ingeniería, no un valor de producción aprobado.

minUpdateDistance puede ahorrar callbacks, pero un valor alto puede perder rotondas, movimiento lento y señales de start/stop. Batching puede ahorrar energía, pero introduce latencia. Ambos se medirán A/B.

## 8.9 · Distancia

La distancia oficial se calculará sobre el Processed Track usando edges válidos entre puntos ordenados, no sobre una polilínea simplificada para UI. Android Location.distanceTo()/distanceBetween() calcula distancia aproximada sobre WGS84.

Los gaps se marcarán explícitamente. V2 no debe unir automáticamente dos fixes muy separados y presentar la línea recta como distancia observada exacta. F0.7 definirá su semántica/modelado y los thresholds se validarán en W0/EXP según F0.6; map matching no forma parte del Core baseline.

## 8.10 · Velocidad

Android documenta que Location.getSpeed() puede ser más precisa que distance/time entre posiciones consecutivas porque el proveedor puede incorporar Doppler GNSS. Cuando hasSpeed y speedAccuracy sean útiles, será la fuente preferida para velocidad instantánea.

También se calculará segmentSpeed = distance / elapsedTime como fallback y diagnóstico. La velocidad máxima no será max(raw): deberá superar filtros de accuracy, speedAccuracy, vecinos, gaps y consistencia cinemática. El algoritmo exacto se validará en W0/EXP siguiendo F0.6.

Los promedios se derivarán de distancia/tiempo con semántica definida, no de promediar muestras instantáneas sin ponderación.

## 8.11 · Bearing

Bearing es dirección horizontal de viaje, no orientación física del teléfono. Se conservará con bearingAccuracy cuando exista y podrá ayudar a detectar continuidad/cambios sospechosos, pero no será obligatorio porque puede faltar o ser poco fiable a baja velocidad.

## 8.12 · Altitud y elevación

Location.getAltitude() representa metros sobre el elipsoide WGS84, no necesariamente la altura sobre nivel medio del mar que espera el usuario. Android API 34+ añade MSL altitude y MSL accuracy.

Baseline: conservar WGS84 raw; preferir MSL para presentación cuando esté disponible y tenga quality metadata; no depender de una API de red para cerrar un Trip. Google Elevation API queda como posible enriquecimiento futuro, no requisito offline.

Ascenso/descenso acumulado requiere smoothing/resampling/hysteresis y/o vertical accuracy. Sumar cada pequeño Δaltitude raw sobrecontaría el desnivel; FR-MET-010 permanece research-gated hasta ejecutar W0/EXP según F0.6.

## 8.13 · Raw Track vs Processed Track

| Raw Track | Processed Track |
| --- | --- |
| Evidencia original append-only; metadata de calidad; no “corregir” coordenadas in-place. | Puede ordenar/deduplicar, excluir teleports/stale, marcar gaps, aplicar filtros y generar métricas/geometría. |

Regla: un algoritmo futuro debe poder reprocesar Trips antiguos sin haber perdido los datos originales.

## 8.14 · GPS loss y gaps

Túneles, parqueos techados, montaña, edificios, Battery Saver u OEM pueden producir no-fix o fixes pobres. GPS_LOST no finaliza un Trip por sí solo. El sistema distinguirá NO_FIX, LOW_QUALITY, STALE y VALID; al recuperarse registra GPS_RECOVERED y conserva el gap sin inventar puntos intermedios.

## 8.15 · Manual Pause y batería

Durante MANUAL_PAUSED se detendrá el stream high-accuracy de route recording salvo necesidad técnica específica. Puede mantenerse una señal low-power para recordar Resume si detecta movimiento. Ningún movimiento durante la pausa entra silenciosamente al track detallado.

FLP/LocationManager ya adquieren los wakeups necesarios para location callbacks; no se añadirá un wake lock manual continuo. Tampoco se harán llamadas de red por cada fix ni streams high-accuracy duplicados para recorder/detector/UI.

## 8.16 · Perfiles candidatos de F0.6

| Perfil | Objetivo |
| --- | --- |
| A · High Fidelity | High accuracy, intervalo rápido, min distance 0 y batching mínimo: baseline de fidelidad. |
| B · Balanced | High accuracy con intervalo moderado/min distance pequeño: medir ahorro vs degradación. |
| C · Adaptive | Relajar durante detención sostenida y recuperar alta fidelidad al moverse: medir si compensa complejidad. |

## 8.17 · Métricas de field test

Raw/accepted/rejected point count y razones de rechazo.

Median/p95 horizontal accuracy; speed accuracy y vertical accuracy cuando existan.

Gap count y max gap duration.

Raw vs processed distance y desviación visual de ruta.

Raw vs filtered maximum speed; average/moving speed.

Disponibilidad de altitude/MSL y estabilidad del perfil de elevación.

Ascent/descent por algoritmo candidato.

Battery %/hour por perfil.

Start latency y stop latency.

## 8.18 · Decisiones aceptadas

| ID | Decisión | Estado |
| --- | --- | --- |
| GPS-001 | FusedLocationProviderClient como fuente primaria | ACEPTADO |
| GPS-002 | Precise location necesaria para tracking Core | ACEPTADO |
| GPS-003 | Raw Track y Processed Track separados | ACEPTADO |
| GPS-004 | elapsedRealtime como reloj principal para deltas | ACEPTADO |
| GPS-005 | Location.getSpeed preferido si su quality es útil | ACEPTADO |
| GPS-006 | Velocidad derivada como fallback/diagnóstico | ACEPTADO |
| GPS-007 | Max speed requiere filtrado; no max(raw) | ACEPTADO |
| GPS-008 | Distancia oficial deriva del Processed Track | ACEPTADO |
| GPS-009 | Gaps explícitos; no inventar fixes | ACEPTADO |
| GPS-010 | MSL preferido para UI cuando esté disponible | ACEPTADO |
| GPS-011 | Ascent/descent requiere smoothing validado | RESEARCH-GATED |
| GPS-012 | No aggressive batching como baseline activo | ACEPTADO |
| GPS-013 | No wake lock manual continuo para location | ACEPTADO |
| GPS-014 | Sampling final se decide con field tests | ACEPTADO |

## 8.19 · Criterio de cierre F0.5

☑ Fuente primaria de location definida.

☑ Justificación de precise location documentada.

☑ Contrato conceptual de Raw TrackPoint definido.

☑ Tiempo monotónico y quality pipeline definidos.

☑ Estrategias de distancia, velocidad, bearing y altitud definidas.

☑ Gaps/GPS loss y Manual Pause definidos.

☑ Battery principles definidos.

☑ Sampling/batching/min distance transferidos a field tests.

☑ Métricas de experimentación y fuentes oficiales registradas.

Decisión v0.6: F0.5 queda CERRADO como baseline técnico. Los thresholds y parámetros numéricos finales permanecen bloqueados hasta ejecutar el protocolo F0.6 con recorridos reales durante el workstream experimental inicial de Fase 1.

## 8.20 · Fuentes oficiales principales

Android Developers — Request location updates.

Android Developers — Change location settings / LocationRequest priorities.

Android Developers — Request location permissions.

Android API Reference — android.location.Location.

Google Play services — LocationRequest.Builder.

Android Developers — Identify and optimize wake lock use cases.

Google Maps Platform — Elevation API (solo referencia futura opcional).

# 9. F0.6 · Diseño de experimentos de campo

| CERRADO | Baseline de diseño v0.1. Fase 0 define el protocolo; los recorridos reales se ejecutarán al inicio de Fase 1 antes de congelar thresholds de producción. |
| --- | --- |

## 9.1 · Objetivo y frontera

F0.6 convierte las hipótesis de detección y GPS de F0.3–F0.5 en un protocolo reproducible: qué medir, qué escenarios repetir, cómo etiquetar ground truth, cómo comparar perfiles y qué evidencia se exige antes de fijar valores de producción.

Decisión de fase: F0.6 no ejecuta físicamente los recorridos porque V2 permanece en documentación/investigación. La ejecución se convierte en un gate temprano W0/EXP de Fase 1.

## 9.2 · Principio experimental

Siempre que sea posible se cambia una sola variable importante a la vez. Intervalo, minUpdateDistance, batching, Candidate Start y Candidate Stop se estudian en campañas separadas antes de combinarse. Esto evita atribuir una mejora o degradación al parámetro equivocado.

## 9.3 · Diagnostic Harness requerido

La primera pieza ejecutable de V2 será un harness diagnóstico pequeño, no la aplicación final. Debe producir evidencia y no una experiencia visual completa.

Iniciar/finalizar una sesión experimental y seleccionar experimentProfileId.

Registrar Activity Recognition, Raw TrackPoints, detector events y lifecycle/system events.

Conservar detectorVersion, requestProfileId, timestamps monotónicos y metadata del dispositivo.

Permitir markers de prueba solo cuando el usuario está detenido.

Exportar el dataset completo sin modificar silenciosamente los datos raw.

Funcionar con pantalla apagada durante pruebas y mostrar claramente pérdida de señales/permisos.

## 9.4 · Contrato de logging

| Bloque | Campos mínimos / contenido |
| --- | --- |
| Session | sessionId, appVersion, schemaVersion, experimentProfileId, detectorVersion, teléfono/Android, permisos, battery saver, phone placement, routeType. |
| Location | Raw TrackPoint F0.5 + sequenceNumber, callbackBatchId, receivedAtElapsedRealtime, requestProfileId, detectorState. |
| Activity | timestamp/elapsedRealtime, transitionType, activityType, source y confidence cuando exista. |
| Detector | stateFrom, stateTo, reasonCode, signalSnapshot, algorithmVersion. |
| System | screen/app state, GPS gaps, service start/stop, settings/permission changes, process recreation, boot change. |

## 9.5 · Ground truth operacional

GT_START será el inicio del primer desplazamiento motorizado sostenido de la sesión; GT_END será el final del último desplazamiento motorizado sostenido antes de estacionar. No se confunden con encender la moto, caminar hacia ella ni con un punto GPS aislado.

Las anotaciones manuales se hacen solo estando detenido y pueden marcar READY_TO_START, ARRIVED, MANUAL_PAUSE_BEGIN/END, KNOWN_TRAFFIC_STOP, KNOWN_TUNNEL o KNOWN_GPS_OBSTRUCTION. No se requiere interacción mientras la motocicleta está en movimiento.

## 9.6 · Perfiles experimentales de location

Los valores siguientes son configuraciones de prueba, no defaults de producción. Los deltas realmente recibidos se medirán porque LocationRequest expresa preferencias y restricciones, no una garantía de periodicidad exacta.

| Campaña | Configuraciones iniciales | Qué aísla |
| --- | --- | --- |
| S1 · Intervalo | 1 s / 2 s / 5 s; minDistance=0; batching off | Fidelidad vs frecuencia. |
| S2 · Distancia mínima | 0 m / 3 m / 5 m con el intervalo provisional ganador | Callbacks/ruido vs pérdida de detalle urbano. |
| S3 · Batching | 0 vs delay pequeño ≈2× intervalo | Ahorro potencial vs latencia/orden. |
| S4 · Candidate Start | fresh/current location, burst high-accuracy, waitForAccurate cuando aplique | Latencia, calidad del primer fix y coste. |

## 9.7 · Matriz obligatoria de escenarios

| Grupo | Casos mínimos |
| --- | --- |
| Inicio | Caminar→moto→salir; salida lenta; moto encendida sin moverse; semáforo inmediato; salida rápida; app no visible/pantalla apagada. |
| Continuidad | Semáforo; varios semáforos; stop-and-go; presa larga; gasolinera breve; rotonda/curva; carretera rápida; montaña/curvas. |
| Manual Pause | Restaurante + Resume; pausa prolongada; caminar durante pausa; olvidar Resume y conducir; Finish desde pausa. |
| Final | Estacionar y quedar quieto; llegar y caminar; maniobra lenta; parada larga que NO debe finalizar; Finish manual + nueva salida. |
| GPS degradado | Parqueo cubierto; túnel si ocurre naturalmente; obstrucción urbana; location off/on controlado; approximate en test controlado. |
| Negativos | Caminar; quietud; automóvil; bus si es práctico; bicicleta si es práctico. |
| Sistema | Pantalla apagada; cambio de apps; UI fuera de recientes; Battery Saver; recreación de proceso en entorno controlado. |

## 9.8 · Phone placement y control de variables

PLACEMENT-NORMAL representa la forma habitual de transportar el teléfono y tiene prioridad para producción. PLACEMENT-MOUNTED se prueba si el teléfono también se usa en soporte/manillar, porque vibración y movimiento corporal pueden cambiar Activity Recognition.

Las comparaciones intentarán mantener mismo teléfono, build, ruta, placement, battery state, screen behavior, conectividad y ausencia de otras apps de tracking. Toda desviación se anota.

## 9.9 · Métricas principales

| Área | Métrica / interpretación |
| --- | --- |
| Detección | Start latency, Stop latency, False Start, False Stop/Trip Split, Missed Trip, state churn. |
| Location | Delivered interval/spacing, gaps, point quality/rejection, distancia raw/processed/reference, geometría de curvas/rotondas. |
| Speed | Disponibilidad/accuracy de provider speed, max raw, max filtered, spikes y diferencia contra speed derivada. |
| Altitude | Vertical accuracy, jitter detenido, continuidad, raw vs MSL y sensibilidad del ascent/descent al smoothing. |
| Battery | Consumo relativo por perfil, energía/GPS si hardware lo permite, callbackCount/hour y rawPoints/hour. |

Start latency = detectedTripStart − GT_START. Stop latency = detectedTripEnd − GT_END. Se reportarán distribuciones y fallos, no únicamente promedios.

## 9.10 · Medición de batería

La batería se medirá en hardware real. Preferencia: Android Studio Power Profiler/system tracing; Macrobenchmark PowerMetric cuando exista hardware compatible; batterystats/dumpsys como diagnóstico adicional; y charge/battery delta para ventanas largas cuando no exista instrumentación de mayor precisión.

Android indica que Battery Historian ya no está activamente mantenido; puede servir de apoyo, pero se priorizan Power Profiler, system tracing o PowerMetric. PowerMetric de alta precisión depende del hardware y sus métricas son system-wide, por lo que las pruebas deben controlar brillo, temperatura y procesos competidores.

## 9.11 · Selección del perfil de producción

Se aplicará un criterio Pareto: escoger el perfil menos costoso que no produzca una pérdida material de confiabilidad o calidad frente al perfil de referencia.

Prioridad 1: no perder Trips reales.

Prioridad 2: no dividir Trips por tráfico normal.

Prioridad 3: preservar geometría útil del mapa.

Prioridad 4: mantener distancia/velocidad razonables.

Prioridad 5: reducir consumo, callbacks y almacenamiento.

## 9.12 · Dataset y trazabilidad

Cada sesión tendrá session.json, raw-track, activity-events, detector-events, system-events, annotations, processed-track y datos de batería cuando existan. Los profiles estarán versionados y un análisis posterior producirá summaries por sesión, detector y location profile.

Un segundo dispositivo, app GPS madura, odómetro o geometría de carretera pueden utilizarse como referencias auxiliares, pero no se tratarán automáticamente como ground truth perfecto.

## 9.13 · Pilot → Validation

Pilot: comprobar que el harness registra todo, observar rangos reales y proponer thresholds iniciales. Validation: repetir escenarios críticos y usar recorridos no empleados para afinar el algoritmo. El pilot no congela producción y la validation evita sobreajuste a una sola ruta.

## 9.14 · Gate de Fase 1

El roadmap deberá comenzar con un workstream experimental similar a EXP-001 Diagnostic Harness → EXP-002 Raw Location Logger → EXP-003 Activity Logger → EXP-004 Detector Event Logger → EXP-005 Export Dataset → EXP-006 Pilot Runs → EXP-007 Analyze Pilot → EXP-008 Freeze Detector/Location Profile v1.

Solo después de EXP-008 los parámetros experimentales podrán convertirse en defaults de producción.

## 9.15 · Criterio de cierre

☑ Diagnostic Harness especificado.

☑ Contrato mínimo de logging definido.

☑ Ground truth operacional definido.

☑ Perfiles experimentales y campañas por factor definidos.

☑ Matriz positiva/negativa/lifecycle definida.

☑ Métricas de detector, location y batería definidas.

☑ Dataset y plantilla de resultados definidos.

☑ Pilot y Validation separados.

☑ Ejecución física diferida explícitamente a W0/EXP de Fase 1.

Decisión v0.6: F0.6 queda CERRADO como baseline de diseño. El protocolo es obligatorio antes de congelar thresholds de producción.

## 9.16 · Fuentes oficiales principales

Android Developers — Request location updates / Change location settings.

Android Developers — Power Profiler.

Android Developers — Macrobenchmark PowerMetric.

Android Developers — dumpsys / batterystats.

Android Developers — Batterystats and Battery Historian (con advertencia de mantenimiento).

Android Developers — Identify and optimize wake lock use cases.

# 10. F0.7 · Dominio y modelo de datos

Objetivo: definir qué datos existen, qué representan, cuál es la fuente de verdad y cómo soportar tracking, historial, merge/split, rutas, favoritos y futuras extensiones sin decidir todavía el esquema físico de base de datos.

## Decisión ejecutiva v0.7 — CAPTURE ≠ TRIP

La captura técnica e inmutable del recorrido se modela como TripCapture. El viaje que el usuario ve y organiza se modela como Trip. Un Trip se compone de uno o más TripPart que referencian porciones ordenadas de una o varias capturas. Así merge, split y correcciones no duplican ni reescriben Raw TrackPoints.

## 10.1 · Principios de modelado

Fuente de verdad separada de derivados: Raw TrackPoints, eventos y acciones explícitas del usuario se preservan; métricas y processed track se recalculan.

Identidad estable y offline: ningún ID de dominio depende de servidor, nombre visible, posición o rowid.

Orden explícito: sequenceNumber/orderIndex donde el orden tenga significado.

Ausencia ≠ cero: datos no disponibles permanecen nulos.

Tiempo civil + monotónico: UTC para historial; elapsedRealtime para secuencia/deltas durante captura.

Reprocesamiento versionado: filtros, estadísticas y geometría derivada conservan processingVersion.

Borrado seguro: SUPERSEDED/TRASHED antes de purga física cuando corresponda.

No EAV genérico como núcleo: las entidades importantes permanecen tipadas.

## 10.2 · TripCapture, Trip y TripPart

| Concepto | Responsabilidad | Regla principal |
| --- | --- | --- |
| TripCapture | Ejecución física de tracking: raw points, detector events, pausas, gaps y versiones. | Evidencia técnica; cambia lo mínimo después de cerrar. |
| Trip | Viaje lógico visible en historial. Nombre, favorito, moto, route, notas y estado. | Puede reorganizarse sin destruir captura raw. |
| TripPart | Referencia ordenada a una porción de TripCapture. | Permite merge/split/boundary edit sin duplicar puntos. |

Trip A
└── TripPart 1 → Capture 17 [inicio..fin]

MERGE
Trip C
├── TripPart 1 → Capture 17 [inicio..fin]
└── TripPart 2 → Capture 18 [inicio..fin]

## 10.3 · Capas del dominio

| Capa | Entidades principales | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Captura | TripCapture, RawTrackPoint, CaptureEvent, ManualPauseInterval | Evidencia original del tracking. |
| Composición | Trip, TripPart, TripEditOperation, TripLineageLink | Viaje lógico y operaciones correctivas. |
| Procesamiento | ProcessedTrackPoint, TripStatistics, TripStop, PointAssessment, LocationGap | Resultados reproducibles/versionados. |
| Organización | Route, Tag, TripTag, Marker | Biblioteca y contexto de usuario. |
| Vehículo | Motorcycle | Asociar viajes/kilómetros a una moto. |
| Futuro | Photo, PrivacyZone, RouteSignature, maintenance/fuel | Extensiones reservadas, no Core. |

## 10.4 · Estados y códigos conceptuales

| Taxonomía | Valores baseline | Nota |
| --- | --- | --- |
| CaptureStatus | ACTIVE · COMPLETED · ABORTED | RECOVERED se registra como evento, no status final. |
| TripStatus | ACTIVE · COMPLETED · SUPERSEDED · TRASHED | SUPERSEDED conserva lineage; TRASHED soporta recovery window. |
| StartSource | AUTO · MANUAL · RECOVERY · IMPORTED(futuro) | Origen del inicio lógico/técnico. |
| EndSource | AUTO · MANUAL · RECOVERY · ABORTED | Origen del cierre. |
| DetectorState | IDLE · CANDIDATE_START · TRACKING · TEMPORARY_HOLD · MANUAL_PAUSED · CANDIDATE_STOP · FINALIZING | No sustituye status de Trip/Capture. |
| EditOperationType | MERGE · SPLIT · BOUNDARY_EDIT · RESTORE | Provenance de cambios lógicos. |
| TrackPointDecision | ACCEPTED · SUSPECT · REJECTED | Derivado, con reason codes versionados. |

## 10.5 · Entidades de captura

### TripCapture

| Campo | Semántica |
| --- | --- |
| id | Identidad estable de captura. |
| status | ACTIVE / COMPLETED / ABORTED. |
| startedAt / endedAt? | Instantes civiles. |
| start/endElapsedRealtimeNanos | Referencias monotónicas. |
| localTimeZoneId | Reconstrucción de fecha/hora local. |
| startSource / endSource? | AUTO, MANUAL, RECOVERY, etc. |
| detectorVersion / locationProfileVersion | Trazabilidad del algoritmo/perfil. |
| createdAt / updatedAt | Auditoría técnica. |

Reglas: máximo una TripCapture ACTIVE en Core; cerrar la UI no cambia su status; COMPLETED requiere fin; process death se maneja con recovery/events, no creando otra captura silenciosa.

### RawTrackPoint

Contrato: captureId + sequenceNumber + timestamps civil/monotónico + lat/lon + horizontalAccuracy + altitude(s) + verticalAccuracy + speed/speedAccuracy + bearing/bearingAccuracy + source/provider + requestProfile + batch + detectorState snapshot.

Un punto rechazado por processing permanece en raw. El rechazo se expresa en PointAssessment; no se “corrige” el dato original.

### CaptureEvent y ManualPauseInterval

CaptureEvent registra Activity Recognition, cambios de detector, GPS gaps, service/lifecycle/settings y recovery. ManualPauseInterval es un concepto de negocio explícito: su duración se contabiliza aparte de stopped time y nunca se confunde con TEMPORARY_HOLD.

## 10.6 · Entidades de viaje lógico

| Entidad | Campos conceptuales principales | Regla |
| --- | --- | --- |
| Trip | id, status, name?, isFavorite, motorcycleId?, routeId?, notes?, timestamps, deletedAt? | Puede existir sin Route/Motorcycle y sobrevivir con GPS degradado. |
| TripPart | tripId, captureId, orderIndex, start/end elapsedRealtime, sequence refs opcionales | Referencia raw sin duplicarlo; límites editables lógicamente. |
| TripEditOperation | id, type, createdAt, undoneAt?, reason? | Describe merge/split/boundary/restore. |
| TripLineageLink | operationId, tripId, INPUT¦OUTPUT | Relaciona fuentes y resultados para provenance/undo. |

## 10.7 · Merge, split y corrección de límites

MERGE crea un nuevo Trip, reutiliza TripParts de inputs, marca inputs SUPERSEDED, registra lineage y recalcula derivados.

SPLIT crea outputs que dividen TripParts en una frontera válida; el source queda SUPERSEDED; raw permanece intacto.

BOUNDARY_EDIT cambia límites de TripPart; los puntos excluidos siguen existiendo en TripCapture.

Undo/reactivación es posible mientras lineage y política de retención lo permitan.

No se permite double-count accidental del mismo rango raw dentro del mismo Trip.

## 10.8 · Datos derivados

| Derivado | Contenido | Regla |
| --- | --- | --- |
| ProcessedTrackPoint | Geometría aceptada/ordenada con referencia al raw cuando aplique. | Regenerable; no sustituye raw. |
| PointAssessment | ACCEPTED/SUSPECT/REJECTED + reasonCodes + processingVersion. | Explica decisiones del filtro. |
| TripStatistics | distance, tiempos, velocidades, elevación, point/gap counts. | Recalcular tras merge/split/boundary edit. |
| LocationGap | Inicio/fin/duración/reason entre evidencias válidas. | No inventar trayectoria ni distancia observada. |
| TripStop | Parada significativa detectada o creada por usuario. | ManualPause y traffic hold son conceptos distintos. |

La velocidad máxima se calcula desde evidencia procesada, nunca como max(raw). Elevation gain/loss permanece nulo si el algoritmo vigente no ofrece fiabilidad suficiente.

## 10.9 · Organización: Route, Tags, Marker y Favorite

| Concepto | Baseline v0.7 |
| --- | --- |
| Route | Recorrido lógico/repetible. Un Trip pertenece a 0..1 Route principal; una Route agrupa N Trips. Geometría canónica será derivada. |
| Tag / TripTag | Clasificación N:M (#montaña, #offroad, #lluvia, etc.) sin sobrecargar Route. |
| Marker | Punto de contexto: mirador, gasolinera, restaurante, carretera mala, inicio off-road, etc.; puede referenciar coordenada/tiempo/raw. |
| Favorite | No existe entidad genérica: Trip.isFavorite y Route.isFavorite cubren el baseline. |

## 10.10 · Motorcycle

Motorcycle se reserva desde el modelo aunque múltiples motos sean Post-Core. Campos mínimos: id, name, make?, model?, year?, isArchived y timestamps. Trip.motorcycleId es opcional. Archivar una moto nunca rompe el historial. Maintenance, fuel y odómetro detallado quedan fuera del Core F0.7.

## 10.11 · Relaciones y cardinalidades

Motorcycle 1 ─────< Trip
Route      1 ─────< Trip

Trip 1 ─────< TripPart >───── 1 TripCapture
TripCapture 1 ─────< RawTrackPoint
TripCapture 1 ─────< CaptureEvent
TripCapture 1 ─────< ManualPauseInterval

Trip 1 ───── 0..1 TripStatistics   [derivado]
Trip 1 ─────< ProcessedTrackPoint  [derivado]
Trip 1 ─────< TripStop             [derivado/editable]
Trip 1 ─────< LocationGap          [derivado]

Trip >─────< Tag  ·  Trip 1 ─────< Marker

## 10.12 · Fuente de verdad, derivados y caché

| Clase | Ejemplos | Política |
| --- | --- | --- |
| Fuente de captura | TripCapture, RawTrackPoint, CaptureEvent, ManualPauseInterval | Preservar; no reconstruir desde stats. |
| Fuente de biblioteca | Trip, TripPart, Route, Motorcycle, Marker, Tag, notes/favorites | Backup/export; acciones de usuario. |
| Provenance | TripEditOperation, TripLineageLink | Mantener mientras exista undo/auditoría. |
| Derivado versionado | ProcessedTrack, assessments, stats, gaps, detected stops | Recalculable desde fuente + processingVersion. |
| Caché UX | Polyline simplificada, thumbnails, recientes | Eliminable sin pérdida. |

Regla crítica: la polyline simplificada para dibujar el mapa nunca será la fuente de verdad para distancia, velocidad o reprocesamiento.

## 10.13 · Unidades y tiempo

| Magnitud | Unidad canónica |
| --- | --- |
| Distancia | metros |
| Velocidad | m/s |
| Altitud / accuracy | metros |
| Bearing | grados [0,360) |
| Duración | milisegundos o Duration equivalente |
| Lat/Lon | grados WGS84 |
| Altitud reference | ELLIPSOID / MSL / UNKNOWN |

La UI puede mostrar km y km/h sin cambiar las unidades fuente. El instante civil sirve para historial; elapsedRealtime preserva el orden y los deltas físicos de una captura.

## 10.14 · Reglas de integridad

Máximo una TripCapture ACTIVE y un flujo Core de Trip activo a la vez.

TripPart tiene orderIndex único dentro de Trip, límites válidos y no referencia capturas inexistentes.

Merge/split nunca duplican raw; source Trips pasan a SUPERSEDED y derived outputs se invalidan.

TRASHED oculta un Trip; una captura referenciada por otro Trip no puede purgarse.

Todo derivado dependiente de algoritmo declara processingVersion.

Renombrar/archivar Trip, Route o Motorcycle no cambia IDs ni destruye historia.

Mientras un Trip visible/superseded recuperable/lineage dependa de una captura, sus Raw TrackPoints no se purgan automáticamente.

## 10.15 · Cobertura de requisitos F0.2

| Bloque de requisitos | Soporte conceptual |
| --- | --- |
| Recording FR-REC | TripCapture + RawTrackPoint + raw/processed separation. |
| Metrics FR-MET | TripStatistics versionado/regenerable. |
| History/Favorites | Trip persistente, soft delete e isFavorite. |
| Merge/Split FR-EDT | TripPart + EditOperation + Lineage. |
| Maps FR-MAP | ProcessedTrack separado de raw y cache visual. |
| Routes/Context | Route, Tags, Marker. |
| Motorcycle | Motorcycle + asociación opcional. |
| Diagnostics FR-DIA | CaptureEvent + detector/profile/processing versions. |
| Reliability NFR | Fuente preservada y derivados reproducibles. |

## 10.16 · NO modelado por ahora

No se crean todavía Account/Login, backend/sync, social/feed/chat, navegación turn-by-turn, tráfico, mantenimiento/combustible completos, WeatherObservation Core, leaderboard de velocidad, entidad Favorite universal, geometría canónica definitiva de Route ni tabla Attribute/Value genérica.

## 10.17 · Decisiones transferidas a F0.8

Persistencia principal (Room/SQLite u otra) y representación física de IDs.

Tablas, índices, foreign keys y transacciones.

DB vs estrategia híbrida para grandes volúmenes de RawTrackPoint.

Persistir ProcessedTrack o regenerarlo/cachearlo.

Batching/escritura eficiente de puntos y límites de memoria.

schemaVersion, migraciones y export/import.

Repositorios/use cases/módulos y ownership de foreground/background components.

Versionado concreto de detector, location profile y processing pipeline.

## 10.18 · Criterio de cierre

☑ TripCapture y Trip separados conceptualmente.

☑ RawTrackPoint/eventos definidos como fuente de verdad.

☑ TripPart soporta merge/split sin duplicar raw.

☑ Lineage/provenance definido para operaciones correctivas.

☑ Source, derived y cache separados.

☑ Route, Motorcycle, Favorite, Tag, Marker y Pause/Stop delimitados.

☑ Tiempo, orden y unidades canónicas definidos.

☑ Reglas de integridad cubren el flujo crítico.

☑ Modelo cubre F0.2/F0.3 sin fijar SQL/Room.

☑ Decisiones físicas transferidas a F0.8.

Decisión v0.7: F0.7 queda CERRADO como baseline conceptual. La separación TripCapture → Trip/TripPart es el contrato central para preservar evidencia raw y permitir correcciones, merge, split y reprocesamiento futuro.

# 11. F0.8 · Arquitectura del sistema

| CERRADO | Baseline técnico v0.1. Define el bootstrap y los límites arquitectónicos de V2 antes de programar. |
| --- | --- |

Objetivo: convertir F0.1–F0.7 en una arquitectura Android implementable sin que Codex o Claude Code tengan que decidir durante el desarrollo el stack, ownership del tracking, persistencia, procesamiento, concurrencia o estructura base del repositorio.

Decisión ejecutiva: Android nativo con Kotlin + Jetpack Compose; Room como fuente de verdad local; DataStore para preferencias; foreground service de tipo location como owner del tracking activo; lógica de detector/procesamiento separada de Android; WorkManager solo para trabajo diferible/reintentable.

## 11.1 · Principios arquitectónicos

Local-first/offline-first: detectar, registrar y consultar Trips no depende de backend.

Room es source of truth; la UI y los services no mantienen una copia oficial paralela en memoria.

Tracking independiente de la UI: cerrar MainActivity no finaliza el Trip.

Raw antes que derivado: persistir evidencia antes de depender de procesamiento posterior.

Lógica pura donde aporte valor: state machine, filtros y métricas deben poder probarse sin Android real.

Unidirectional data flow en UI; composables no escriben DAOs ni Android services directamente.

Un solo módulo :app al inicio; modularizar solo por trigger medible.

No introducir backend, analytics, Maps SDK o charts antes de que su workstream los apruebe.

Migraciones no destructivas y algoritmos versionados por separado del appVersion.

## 11.2 · Baseline de plataforma y toolchain

| Componente | Baseline F0.8 | Política |
| --- | --- | --- |
| Plataforma | Android nativo | Sin Flutter/React Native/KMP para Core V2. |
| Lenguaje | Kotlin | Usar Kotlin integrado de AGP 9.x cuando aplique; evitar plugins duplicados. |
| UI | Jetpack Compose + Material 3 | Single-activity. |
| Build | AGP 9.4.0 + Gradle 9.6.x + JDK 17 | Wrapper y versiones fijas. |
| SDK | compile 36 / target 36 / min 26 | Android 16 estable; no preview por defecto. |
| Compose | BOM 2026.08.00 | Solo estable salvo ADR. |
| Navegación | Navigation 3 estable 1.1.7 | Greenfield Compose-first; revalidar parche estable al bootstrap. |
| Persistencia | Room 2.8.5 | Room3 se difiere por madurez/riesgo. |
| Settings | DataStore 1.2.1 | Preferences DataStore inicialmente. |
| Trabajo diferible | WorkManager 2.11.2 | Processing/rebuild; no live tracking. |
| Location/Activity | play-services-location 21.4.0 | FLP + Activity Recognition. |
| DI / async | Hilt/Dagger 2.57.1 + Coroutines/Flow | KSP; constructor injection; versiones estables fijadas en libs.versions.toml. |
| Codegen | KSP | Versión compatible con toolchain fijada en bootstrap; no kapt por defecto. |

## 11.3 · Arquitectura lógica

Android/System signals (Activity Recognition · Location · Notifications · Boot) ↓ Platform adapters / receivers / gateways ↓ TrackingSessionCoordinator ↙ ↓ ↘ TripStateMachine LocationGateway Repositories ↓ ↓ Room local source of truth ↓ Repositories / ProcessingEngine / Workers ↓ ViewModel → UiState → Jetpack Compose

La arquitectura se divide en Platform (Android APIs), Domain (detector/procesamiento), Data (Room/DataStore/repositories) y UI (Compose/ViewModel). Domain no depende de Compose, Service, Room Entity ni android.location.Location.

## 11.4 · Ownership del tracking activo

TrackingForegroundService será el owner Android de un Trip activo. Mantiene location updates, notificación persistente y un TrackingSessionCoordinator. La UI puede desaparecer/recrearse sin convertir eso en un evento de negocio.

ActivityTransitionReceiver podrá despertar el flujo CANDIDATE_START. Android permite iniciar FGS desde background ante un activity-recognition transition, pero Full Auto sigue sujeto a los requisitos de location/background location documentados en F0.4.

## 11.5 · Componentes principales

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| ActivityTransitionReceiver | Recibe transiciones y las normaliza como señales del detector. |
| BootReceiver | Re-registra passive monitoring tras reboot/update; no deja GPS continuo. |
| TrackingForegroundService | Ownership Android del Trip activo y notification actions. |
| TrackingSessionCoordinator | Coordina detector, location, persistencia y lifecycle de captura. |
| TripStateMachine | Máquina de estados pura de F0.3. |
| LocationGateway | Abstrae FLP y perfiles de F0.5/F0.6. |
| TripCaptureRepository | TripCapture, raw points, events y pausas. |
| TripRepository | Trips lógicos, merge/split/favorite/trash. |
| ProcessingEngine | Raw → assessment → processed → statistics/stops/gaps. |
| TripProcessingWorker | Post-processing diferible y reintentable. |
| TrackingNotificationController | Canales, estado y acciones de notificación. |

## 11.6 · Persistencia física

Room 2.8.5 sobre SQLite será la persistencia principal de TripCapture, RawTrackPoint, CaptureEvent, pausas, Trip/TripPart/lineage, ProcessedTrackPoint cache, estadísticas, stops/gaps, Route, Motorcycle, Tag y Marker. DataStore queda reservado para settings pequeños.

No se adopta sharding ni un archivo binario por Trip en el baseline. SQLite/Room deberá medirse primero con datasets reales; solo se reabre si W0 muestra latencia, tamaño o consumo inaceptables.

JournalMode queda en AUTOMATIC; Room suele usar WAL en dispositivos normales. No se fuerza una configuración diferente sin evidencia.

## 11.7 · Representación física inicial

| Dato | Representación inicial |
| --- | --- |
| Trip/Capture/Route/Motorcycle ID | UUID como TEXT. |
| RawTrackPoint identity | (captureId, sequenceNumber) compuesto; sin UUID por punto. |
| Tiempo civil | epoch milliseconds LONG. |
| Tiempo monotónico | elapsedRealtime nanos LONG cuando exista. |
| Lat/Lon | REAL / Double. |
| accuracy/speed/bearing/altitude | REAL nullable. |
| Velocidad canónica | m/s; UI convierte a km/h. |
| Códigos/enums | Código estable; nunca label traducida. |

Evitar UUID por cada RawTrackPoint reduce almacenamiento e índices cuando el historial alcance cientos de miles o millones de puntos.

## 11.8 · Escritura de TrackPoints

No acumular minutos de ruta solamente en RAM.

LocationCallback normaliza puntos, asigna sequenceNumber y los entrega a un writer serializado.

Buffer acotado; nunca una cola ilimitada.

Persistir batches naturales de FLP; batching adicional se decide por benchmark.

Flush inmediato al pausar/finalizar.

Error de DB no puede quedar silencioso mientras la UI afirma que el Trip está sano.

I/O fuera del main thread.

## 11.9 · Raw, Processed y processing

RawTrackPoint permanece como fuente de verdad. ProcessedTrackPoint se persiste como cache reproducible/versionada para abrir mapas e historial sin recalcular miles de puntos en cada pantalla. Una polyline simplificada de rendering, si se almacena, será otra cache y nunca alimentará estadísticas.

TripCapture COMPLETED → Trip lógico → TripProcessingWorker → quality assessment → filtering/gaps → Processed Track → distance/speed/elevation/stops → persist derived outputs + processingVersion → READY

WorkManager se usa para trabajo diferible/reintentable. No se usa para location updates, timers de segundos ni detección Start/Stop en vivo.

## 11.10 · Repositories, domain y UI

Repositorios iniciales: TripCaptureRepository, TripRepository, RouteRepository, MotorcycleRepository y SettingsRepository.

Lecturas observables con Flow; mutaciones con suspend functions.

No crear un UseCase por cada CRUD; domain se reserva para reglas con valor real (state machine, merge/split, boundary correction, processing).

ViewModel produce UiState inmutable; Compose observa StateFlow y emite eventos.

Composables no acceden a DAO, DataStore, Service ni Google Play services.

La navegación pasa IDs, no objetos completos.

## 11.11 · Estructura inicial del repositorio

app/src/main/kotlin/<package>/ ├── app/ Application, Activity, navigation ├── core/ model, database, datastore, location, activity, notifications ├── data/ repositories, mappers ├── domain/ detector, processing, tripedit ├── tracking/ ForegroundService, coordinator, receivers ├── worker/ post-processing └── feature/ home, activetrip, history, tripdetail, favorites, settings

El proyecto inicia con un solo módulo :app. Se modulariza solo si build times, ownership o reutilización real lo justifican.

## 11.12 · Concurrencia y transacciones críticas

Structured concurrency; no GlobalScope.

TrackingSessionCoordinator serializa transiciones críticas para evitar start/pause/resume/finish concurrentes.

Commands de notificación deben ser idempotentes o validados por estado.

Finalizar captura usa transacción para últimos puntos, pausa abierta, evento final, Capture COMPLETED y Trip/TripPart inicial.

Merge/split/boundary edit son transacciones que cambian composición lógica y lineage, no RawTrackPoints.

Processing CPU pesado usa dispatcher apropiado e inyectable para tests.

## 11.13 · Versionado y migraciones

| Versión | Responsabilidad |
| --- | --- |
| schemaVersion | Estructura física Room/SQLite. |
| processingVersion | Algoritmo Raw → Processed/Statistics. |
| detectorProfileVersion | Reglas/thresholds usados por detector. |
| locationProfileVersion | Sampling/min-distance/batching usados en captura. |
| appVersion | Distribución de la aplicación; no sustituye las anteriores. |

Room schema exportado y versionado en Git.

Migration tests cuando cambie schemaVersion.

No fallbackToDestructiveMigration() en release con datos reales.

Cambiar processingVersion no modifica Raw TrackPoints; caches previas pueden marcarse STALE y reconstruirse.

## 11.14 · Maps, diagnósticos y dependencias diferidas

F0.8 no elige proveedor de mapas. El map renderer consumirá Processed Track detrás de la UI; perder tiles/Internet nunca detiene tracking. El proveedor se decidirá junto al diseño UX/licenciamiento.

Bootstrap inicial: debug + release. F0.13 define herramientas internas de diagnóstico y observabilidad local. No Firebase/Crashlytics/analytics por defecto.

Dependencias excluidas del bootstrap: Retrofit/OkHttp/Ktor, Firebase/Supabase/Auth, analytics remoto, framework MVI externo, Paging, charts, Maps SDK concreto, SQLCipher, cloud sync y multimódulo complejo.

## 11.15 · Triggers para reabrir decisiones

| Decisión | Reabrir si… |
| --- | --- |
| Single :app module | Build/ownership muestran problema medible. |
| Room 2.8.x | Room3 aporta beneficio concreto o cambia soporte. |
| RawTrackPoint en Room | Benchmark muestra IO/tamaño inaceptable. |
| Processed Track persistido | Costo de storage supera claramente el beneficio. |
| Navigation 3 | Existe bloqueo estable en W0. |
| minSdk 26 | Distribución real o dependencia exige otro rango. |
| Sin backend | Sync multi-device se aprueba como requisito. |

## 11.16 · ADRs candidatos

ADR-001 Android native + Kotlin + Compose · ADR-002 Room source of truth · ADR-003 foreground location service owns live tracking · ADR-004 TripCapture raw separado de Trip lógico · ADR-005 Processed Track como cache reproducible · ADR-006 WorkManager no live tracking · ADR-007 single-module inicial · ADR-008 Navigation 3.

## 11.17 · Fuentes técnicas y fecha de corte

Fuentes oficiales: Android App Architecture/UI layer; Offline-first data layer; Room/Room3/DataStore/WorkManager release notes; Hilt; Navigation3; AGP 9.4; Compose BOM; foreground service types/restrictions; Google Play services setup/releases; Google Play target API requirements. Fecha de corte: 15-09-2026. Versiones exactas se revalidan en W0/FND-001; cambios mayores requieren decisión explícita.

## 11.18 · Criterio de cierre

☑ Stack y baseline de toolchain definidos.

☑ Source of truth y persistencia física inicial definidas.

☑ Ownership del tracking activo definido.

☑ Receiver → detector → service → persistence definido.

☑ Raw/Processed/cache y processing definidos.

☑ WorkManager delimitado; no live tracking.

☑ Escritura de TrackPoints y límites de memoria definidos conceptualmente.

☑ Repositories/domain/UI/platform boundaries definidos.

☑ Concurrencia y transacciones críticas documentadas.

☑ Schema/processing/detector/location versioning separados.

☑ Estructura inicial del repositorio definida.

☑ Dependencias prematuras y triggers de reapertura documentados.

☑ V2 puede bootstrapearse sin inventar arquitectura esencial.

Decisión v0.8: F0.8 queda CERRADO como baseline técnico. El siguiente workstream es F0.9 — UX & Navigation Architecture.

# 12. F0.9 · UX y navegación

Objetivo: convertir requisitos, estados del viaje, dominio y arquitectura en un flujo de uso completo antes de implementar UI.

Estado: CERRADO baseline UX v0.1 · 15-09-2026.

## 12.1 · Decisión ejecutiva

Moto Trip Tracker V2 será ride-first y glanceable: la aplicación debe ser útil sin exigir abrirla durante un viaje. Cuando exista un Trip activo, ese estado tiene prioridad visual. La navegación Core será Inicio, Historial y Favoritos; Settings será secundaria y el Trip activo será un destino especial persistente, no una pestaña.

## 12.2 · Principios UX

No interacción obligatoria mientras se conduce; Auto Tracking debe poder completar el flujo normal sin tocar la pantalla.

Control manual siempre visible: Start, Pause, Resume y Finish.

Si existe Trip activo, cualquier destino principal permite volver a él en una acción.

El usuario ve estados comprensibles (Registrando, Pausado, Preparando, problema de ubicación), no estados internos del detector.

La automatización debe explicar si está lista, limitada o desactivada y cómo resolverlo.

Nada crítico depende solo del color; errores y acciones destructivas deben ser explícitos y recuperables.

Mapa protagonista, pero no dependencia: sin tiles siguen disponibles estadísticas y acciones.

## 12.3 · Arquitectura de información y navegación Core

| ID | Destino | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| HOME-01 | Inicio | Readiness de Auto Tracking, Start manual, Trip activo, recientes y accesos rápidos. |
| HIS-01 | Historial | Lista cronológica y selección para operaciones. |
| FAV-01 | Favoritos | Trips favoritos; Routes favoritas cuando entren en P1. |
| SET-01 | Configuración | Auto Tracking, capacidades, unidades, notificaciones, datos y diagnóstico. |
| TRP-01 | Trip activo | Destino operativo especial; no forma parte del bottom nav. |
| HIS-02 | Detalle de Trip | Mapa, métricas, paradas, favorito, edición y acciones. |

En teléfono compacto: Inicio · Historial · Favoritos. Settings se abre desde app bar. En ventanas amplias el mismo conjunto puede convertirse en rail/navigation suite sin cambiar la semántica.

App
|- Inicio (HOME-01)
|  |- Trip activo (TRP-01)
|  |- Start manual
|  |- Trip reciente -> HIS-02
|  `- Settings -> SET-01
|- Historial (HIS-01)
|  |- Trip Detail (HIS-02)
|  |- Merge (MRG-01/MRG-02)
|  `- Split (SPL-01)
|- Favoritos (FAV-01)
`- Settings (SET-01/SET-02)

## 12.4 · HOME-01 — Inicio

Home debe responder de inmediato: “¿Auto Tracking está listo?” y “¿hay un Trip activo?”.

IDLE: estado/capacidad de Auto Tracking + CTA Iniciar viaje + recientes.

Trip activo: la tarjeta del viaje sustituye el readiness como foco principal; muestra estado, duración, distancia y CTA Ver viaje activo.

CANDIDATE_START: si el usuario abre la app durante validación puede mostrarse discretamente “Preparando registro…”, sin modal ni confirmación obligatoria.

No colocar dashboards, promociones ni estadísticas decorativas por encima de un Trip activo.

## 12.5 · TRP-01 — Trip activo

Información Core visible con mínima navegación: estado, duración, distancia, hora de inicio, mapa/trazado cuando esté disponible, problema de ubicación si requiere atención y controles Pause/Resume/Finish.

La velocidad actual no será protagonista por defecto. Velocidad máxima/promedio pertenecen principalmente al resumen y detalle del Trip para reducir distracción y evitar convertir la pantalla en velocímetro.

| Estado | CTA principal | CTA secundaria | Back |
| --- | --- | --- | --- |
| TRACKING | Pausar | Finalizar | Solo sale de la pantalla; no cambia el Trip. |
| MANUAL_PAUSED | Reanudar | Finalizar | Solo sale de la pantalla; Trip sigue pausado. |

Finish desde la app abre confirmación breve. No se obliga a nombrar, favoritar ni añadir notas antes de cerrar el registro.

## 12.6 · Notificación del Trip activo

TRACKING
Moto Trip Tracker
Viaje en curso · 38.4 km · 47 min
[ Pausar ]   [ Finalizar ]

PAUSADO
Moto Trip Tracker
Viaje pausado · 42 min
[ Reanudar ] [ Finalizar ]

Tocar el cuerpo abre TRP-01.

Solo acciones operativas esenciales; no Markers/Favorites/Share en la notificación Core.

Acciones idempotentes respecto al estado real.

Finish desde notificación puede ser directo; el Trip resultante queda accesible inmediatamente para corrección posterior.

## 12.7 · Historial, detalle y favoritos

| Pantalla | Regla UX |
| --- | --- |
| HIS-01 Historial | Orden cronológico descendente. Cada Trip muestra nombre/fallback, fecha, distancia, duración y favorito. Selección explícita habilita Merge. |
| HIS-02 Trip Detail | Nombre/fecha/favorito -> mapa -> distancia/duración -> métricas -> elevación/velocidad/paradas -> edición. Sigue siendo útil si el mapa no carga. |
| FAV-01 Favoritos | Core: Trips favoritos. P1: segmentos Trips ¦ Routes; no crear dos destinos principales. |

Si no existe geocoding/nombre enriquecido, el Trip usa un fallback estable como “Viaje · 15 sep · 08:42”. El guardado nunca depende de Internet ni de resolver nombres de lugares.

## 12.8 · Merge, Split y Delete

| Operación | Flujo Core |
| --- | --- |
| Merge | Historial -> Seleccionar >=2 Trips -> Fusionar -> preview/resumen -> confirmar. Mostrar orden cronológico, distancia resultante y advertencia por gaps relevantes. |
| Split | Trip Detail -> Dividir -> mapa + timeline/distancia + un punto de corte -> preview Parte 1/Parte 2 -> confirmar. Core crea exactamente dos Trips. |
| Delete | Trip Detail -> Eliminar -> confirmación. UX prefiere soft delete/Trash; retención exacta se decide en F0.10/F0.11. |

La UI nunca expone TripPart, lineage o superseded como conceptos normales de usuario. Habla de combinar, dividir y recuperar viajes.

## 12.9 · Configuración y Auto Tracking readiness

| Área | Contenido |
| --- | --- |
| Tracking | Auto Tracking ON/OFF, estado de capacidad y acceso a SET-02. Thresholds experimentales no visibles en Core normal. |
| Unidades | km/mi, km/h/mph y m/ft según política aprobada. |
| Notificaciones | Resumen de finalización, recordatorios de pausa y warnings no esenciales. |
| Datos | Export/backup/Trash cuando se implementen; reset total en sección protegida. |
| Diagnóstico | Versiones y herramientas avanzadas/dev según F0.13. |

| Estado de capacidad | Mensaje de producto |
| --- | --- |
| FULL AUTO READY | Auto Tracking está listo para detectar y registrar viajes automáticamente. |
| ASSISTED AUTO | La detección puede funcionar, pero Android limita el inicio automático de ubicación; Start manual sigue disponible. |
| MANUAL ONLY | Puedes registrar viajes manualmente. Activa permisos opcionales si quieres detección automática. |
| LOCATION DEGRADED | La ubicación precisa no está disponible; la ruta puede ser incompleta. |

## 12.10 · Onboarding, permisos y estados degradados

ONB-01 explica qué registra la app, que Manual funciona aunque Auto Tracking no esté completo y que Core es local/offline-first.

ONB-02 explica el beneficio de Auto Tracking antes de pedir permisos. El flujo exacto de permisos se cierra en F0.11.

Los permisos se solicitan en contexto; negar un permiso opcional no crea un dead end.

GPS temporalmente débil: banner/estado no modal “Señal de ubicación limitada; seguimos registrando”.

Ubicación desactivada/revocada: conservar Trip y puntos previos, mostrar degradación y acción correctiva.

Sin Internet: no alarmar si tracking funciona; indicar solo que mapa/enriquecimiento puede no cargar.

Processing pendiente tras Finish: el Trip puede aparecer de inmediato en History con “Procesando estadísticas…”.

## 12.11 · Back, mapas, adaptación y accesibilidad

Back desde TRP-01 nunca pausa/finaliza/descarta.

El back stack no es source of truth; cada pantalla reconsulta por ID.

Notificación activa abre TRP-01; resumen completado abre HIS-02.

Predictive Back compatible; no interceptar Back en la Activity raíz sin necesidad.

Mapa: pan/zoom estándar, ajustar ruta opcional, inicio/final distinguibles y ningún gesto de mapa requerido para una acción destructiva.

Objetivos táctiles principales >= ~48 dp, semántica accesible, estados no solo por color, font scaling razonable y edge-to-edge respetando insets.

En pantallas amplias puede usarse navegación adaptable; no se crean flujos funcionales diferentes.

## 12.12 · Wireframes de baja fidelidad

HOME-01 · IDLE
+----------------------------------+
| Moto Trip Tracker     [Settings] |
|----------------------------------|
| Auto Tracking                    |
| [LISTO]                          |
|                                  |
| [      INICIAR VIAJE       ]     |
|----------------------------------|
| Recientes                        |
| Irazu          86.4 km · 1h47    |
| Trabajo        22.7 km · 39m     |
|----------------------------------|
| Inicio | Historial | Favoritos   |
+----------------------------------+

TRP-01 · TRACKING
+----------------------------------+
| < Viaje en curso                 |
|----------------------------------|
| [REGISTRANDO]                    |
| 38.4 km          00:47:12        |
| Inicio 08:42                     |
|                                  |
| [          MAPA/RUTA          ]  |
|                                  |
| [ PAUSAR ]      [ FINALIZAR ]    |
+----------------------------------+

HIS-02 · TRIP DETAIL
+----------------------------------+
| < Irazu               [*] [...]  |
| 15 sep 2026 · 08:42              |
|----------------------------------|
| [            MAPA             ]  |
|----------------------------------|
| 86.4 km         1h 47 min        |
| Promedio       48 km/h           |
| Maxima        112 km/h           |
| Movimiento     1h 32             |
| Detenido       15 min            |
| Alt. max.      2740 m            |
+----------------------------------+

SPL-01 · DIVIDIR
+----------------------------------+
| < Dividir viaje                  |
|----------------------------------|
| [            MAPA             ]  |
| -----------O------------------   |
|            ^ corte               |
| Parte 1          Parte 2         |
| 31.4 km          55.0 km         |
| [Cancelar]        [Dividir]      |
+----------------------------------+

## 12.13 · Criterios medibles de aceptación UX

| ID | Criterio | P |
| --- | --- | --- |
| UX-01 | Desde Home, iniciar manualmente requiere un único CTA principal después de abrir la app. | M |
| UX-02 | Si existe Trip activo, volver a TRP-01 desde un destino principal requiere una acción. | M |
| UX-03 | Pause/Resume está disponible desde notificación y TRP-01 sin menú secundario. | M |
| UX-04 | Finish desde TRP-01 requiere como máximo Finish + confirmación. | M |
| UX-05 | Back desde TRP-01 no cambia el estado del Trip. | M |
| UX-06 | Denegar permisos opcionales no impide Start/Finish manual cuando técnicamente sea posible. | M |
| UX-07 | Start manual -> Trip activo -> Finish -> History funciona sin Internet. | M |
| UX-08 | Full Auto / Assisted / Manual / Degraded son comprensibles sin nombres técnicos de permisos. | M |
| UX-09 | Merge exige >=2 Trips y confirmación con preview/resumen. | M |
| UX-10 | Split muestra corte y preview de ambas partes antes de confirmar. | M |
| UX-11 | Delete no es irreversible con un único toque ambiguo. | M |
| UX-12 | Controles principales cumplen ~48 dp y estados críticos no dependen solo del color. | M |
| UX-13 | Estado, distancia y duración del Trip activo son legibles sin pestañas internas. | M |
| UX-14 | Ninguna función Core exige interactuar con mapa mientras se conduce. | M |
| UX-15 | Trip Detail sigue siendo útil aunque no haya tiles/mapa disponible. | M |
| UX-16 | Navegación es compatible con Predictive Back y no secuestra Back en la Activity raíz. | M |
| UX-17 | Reabrir la app durante Trip activo refleja el estado persistido. | M |
| UX-18 | Font scaling/TalkBack no ocultan Pause/Resume/Finish ni hacen ambiguos sus estados. | M |

## 12.14 · Referencias de plataforma y decisiones diferidas

Referencias: Android Accessibility/Compose (touch targets ~48 dp), Material 3 Adaptive Navigation (bar/rail según ventana), Predictive Back y Android Notifications/foreground service actions. Estas referencias condicionan ergonomía y navegación, no el diseño visual final.

Diferido: proveedor de mapas, geocoding, branding, paleta/iconografía final, librería de charts, Stats/Routes/Calendar P1, retención exacta de Trash, undo temporal, privacy zones y share card.

## 12.15 · Criterio de cierre

☑ Mapa de navegación Core definido.

☑ Home / Active Trip / History / Trip Detail / Favorites / Settings tienen responsabilidad clara.

☑ Pause / Resume / Finish definidos en app y notificación.

☑ Onboarding y estados degradados definidos.

☑ Merge / Split / Delete tienen flujo explícito.

☑ Back/recovery visual no altera estado de negocio.

☑ Wireframes permiten recorrer el flujo crítico.

☑ Criterios UX medibles documentados.

☑ Decisiones diferidas explícitas.

Decisión v0.9: F0.9 queda CERRADO como baseline UX. El diseño visual podrá evolucionar sin cambiar estas reglas funcionales. El siguiente workstream es F0.10 — Fiabilidad y recuperación.

# 13. F0.10 · Fiabilidad y recuperación

## 13.1 Decisión ejecutiva

Room y la evidencia persistida son la fuente de verdad. La UI, el proceso Android y una instancia concreta del foreground service son ejecutores reemplazables.

Regla: una interrupción puede causar gaps o un Trip parcial, pero no debe convertir el estado persistido en ambiguo ni generar continuidad ficticia.

Estado: CERRADO — baseline de fiabilidad v0.1. Detalle técnico en docs/03-architecture/reliability-recovery.md.

## 13.2 Invariantes de fiabilidad

Máximo una TripCapture ACTIVE a la vez; restarts o acciones duplicadas no crean una segunda captura silenciosa.

Persistencia antes de confirmación: Start/Pause/Resume/Finish/Merge/Split/Delete no se presentan como aplicados antes del commit mínimo requerido.

El foreground service no es source of truth. Un service nuevo rehidrata estado desde Room.

La pérdida potencial ante kill abrupto se limita al buffer corto/acotado todavía no persistido; nunca a minutos de ruta retenidos solo en RAM.

Raw Track tiene prioridad sobre derivados. Un fallo de procesamiento nunca elimina evidencia válida.

Finish, Pause, Resume, Merge y Split deben ser idempotentes o validados por estado.

Los gaps se representan explícitamente; no se inventan puntos ni ruta durante intervalos sin evidencia.

Duraciones críticas usan reloj monotónico dentro del mismo boot; la hora civil se conserva para presentación/auditoría.

## 13.3 Process death y restart del foreground service

Si el proceso muere por decisión del sistema y vuelve dentro del mismo boot, la recuperación intenta continuar la misma TripCapture ACTIVE: consulta Room, verifica continuidad monotónica y permisos, rehidrata detector/pausa, registra PROCESS_RECOVERED y crea un LocationGap si faltaron fixes.

El TrackingForegroundService puede usar START_STICKY como baseline candidato. Android permite que un sticky started service sea recreado tras un kill del sistema y onStartCommand puede llegar con Intent nulo. Por eso el service debe poder arrancar únicamente desde el estado persistido.

Un restart sticky ayuda a recuperar, pero no sustituye la reconciliación de estado ni garantiza supervivencia frente a una acción explícita del usuario.

## 13.4 User Stop, Force Stop y reboot

| Escenario | Qué ocurre | Política V2 |
| --- | --- | --- |
| Android 13+ Task Manager Stop | Proceso y FGS se eliminan sin callback | No auto-reanudar a ciegas; al siguiente arranque usar exit reason + captura persistida y tratarla como recovery/interrupción. |
| Force Stop en Settings | Paquete entra en stopped state | No intentar autoarranque. Reconciliar solo tras inicio explícito del usuario. |
| Reboot / batería agotada | Se rompe continuidad de elapsedRealtime | No fingir continuidad. Sellar/preservar captura previa como parcial/interrumpida; nueva conducción crea nueva captura. |
| Package update | Proceso puede morir y capacidades deben re-registrarse | Conservar DB/migraciones; recuperar solo si el estado sigue inequívoco, de lo contrario gap/interrupción. |

Android expone ApplicationExitInfo (API 30+) para distinguir causas como crash, ANR, low memory, permission change y user requested. Se usa como señal diagnóstica/recovery, nunca como source of truth del Trip.

## 13.5 GPS, permisos y estado degradado

La ausencia de fixes no significa que el usuario se detuvo. El Trip puede seguir ACTIVE y abrir un gap.

Durante un gap no se suma distancia ficticia, no se calcula velocidad máxima sin evidencia y no se finaliza únicamente porque dejaron de llegar puntos.

Si ubicación precisa o un permiso crítico cambia durante el Trip, el estado pasa a degradado/intervención; los datos ya guardados se conservan.

Restaurar un permiso no crea una nueva captura si la anterior sigue siendo recuperable.

## 13.6 Fallos de persistencia y almacenamiento

Un fallo transitorio de Room/SQLite mantiene un buffer acotado, aplica retries cortos y marca persistencia degradada. Si el buffer se llena o el almacenamiento permanece indisponible, cualquier pérdida inevitable debe quedar diagnosticada; no existe descarte silencioso.

La app no aplicará destructive reset automático ante corrupción o migración fallida. En release entra en un estado seguro/error y preserva datos cuando sea posible.

No se modificarán PRAGMA/journal/synchronous agresivamente antes de benchmark y ADR. Para este tracker, durabilidad de puntos recientes pesa más que throughput marginal no medido.

## 13.7 Finish, processing y operaciones de biblioteca

Finish serializa el comando para la captura activa.

Flush de puntos pendientes.

Transacción Room: cerrar pausa, evento final, TripCapture COMPLETED, timestamps, Trip/TripPart y processing PENDING.

Solo después del commit la UI/notificación confirma “finalizado”.

Processing se ejecuta como trabajo único e idempotente por Trip/Capture + processingVersion.

Merge/Split hacen primero una transacción estructural y después encolan reprocessing; un crash no deja una composición parcialmente aplicada.

WorkManager es adecuado para post-processing diferible: su trabajo persistente se reprograma a través de reboots y soporta retry/backoff y unique work. No se usa para live tracking.

## 13.8 Recovery Matrix resumida

| Escenario | Persistencia / continuidad | Acción | UX |
| --- | --- | --- | --- |
| Activity/UI recreada | Sí; Misma | Reconsultar DB | Normal |
| Process death del sistema, mismo boot | Sí; Misma | Sticky/reconcile + gap | Recuperado |
| Task Manager Stop | Hasta último commit; No ciego | Respetar intención; reconciliar al volver | Recovery required |
| Force Stop | Hasta último commit; No | Esperar inicio explícito | Trip parcial |
| Reboot/power loss | Hasta último commit; No baseline | Sellar previo como interrumpido; rearmar detección | Parcial/interrumpido |
| GPS temporalmente perdido | Sí; Misma | Mantener capture + gap | Degraded |
| DB write failure | Parcial; Mientras buffer | Retry acotado + warning | Persistence degraded |
| Processing interrumpido | Sí; N/A | Unique Work reintenta | Trip visible / Procesando |

## 13.9 Estados de recovery visibles

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| HEALTHY | Tracking y persistencia dentro del baseline esperado. |
| DEGRADED | Trip continúa pero falta una señal o hay gaps/accuracy limitada. |
| RECOVERY_REQUIRED | Captura previa no puede continuarse de forma segura sin reconciliación. |
| PERSISTENCE_CRITICAL | No se puede garantizar que nuevos puntos estén siendo guardados. |

## 13.10 Decisiones aceptadas

| ID | Decisión | Estado |
| --- | --- | --- |
| REL-001 | Persistencia es la verdad del Trip. | ACEPTADO |
| REL-002 | TrackingForegroundService usa START_STICKY como baseline a validar; restart rehidrata desde Room. | ACEPTADO |
| REL-003 | Process death recuperable dentro del mismo boot intenta continuar la misma capture. | ACEPTADO |
| REL-004 | Reboot no finge continuidad; conserva un parcial y la siguiente conducción inicia nueva capture. | ACEPTADO |
| REL-005 | User Stop/Force Stop se respetan. | ACEPTADO |
| REL-006 | Finish/Merge/Split son idempotentes y transaccionales. | ACEPTADO |
| REL-007 | Processing usa trabajo persistente, único e idempotente. | ACEPTADO |
| REL-008 | GPS gaps se representan, no se sintetizan. | ACEPTADO |
| REL-009 | Fallo de persistencia nunca queda silencioso. | ACEPTADO |
| REL-010 | No destructive DB recovery automático. | ACEPTADO |

## 13.11 Escenarios mínimos que F0.12 debe probar

Activity recreation; UI en background con FGS activo; process kill recuperable.

Crash inducido con batch pendiente; sticky restart con Intent nulo.

Task Manager Stop; Force Stop; reboot con captura ACTIVE.

Revocación/restauración de permisos; GPS desactivado/restaurado.

DAO/insert failure, buffer overflow y storage exhaustion cuando sea viable.

Finish duplicado; Pause/Finish concurrentes; worker cancelado/reintentado.

Merge/Split antes/después de commit; migration con historial existente.

Cambio manual de hora/timezone durante Trip.

## 13.12 Criterio de cierre

☑ Source of truth ante process death definido.

☑ Sticky restart y recovery del foreground service definidos.

☑ User Stop / Force Stop / reboot tienen política explícita.

☑ GPS gaps, permission changes y persistence failure no quedan ambiguos.

☑ Finish, processing, Merge y Split tienen atomicidad/idempotencia.

☑ Recovery Matrix, estados UX y escenarios para F0.12 documentados.

Decisión v0.10: F0.10 queda CERRADO como baseline de fiabilidad y recuperación. El siguiente workstream es F0.11 — Privacidad y permisos.

# 14. F0.11 · Privacidad y permisos

## 14.1 Decisión ejecutiva

Moto Trip Tracker V2 será local-first y private-by-default: el recorrido completo y la telemetría del viaje permanecen en el dispositivo salvo una acción explícita del usuario o una integración futura aprobada mediante ADR/revisión de privacidad.

Estado: CERRADO — baseline de privacidad/permisos v0.1. Detalle técnico en docs/03-architecture/privacy-permissions.md.

## 14.2 Principios obligatorios

Core no requiere cuenta ni backend para registrar, procesar o consultar Trips.

No advertising SDK ni analytics SDK externo en Core; observabilidad sensible permanece local-first.

Los permisos se solicitan progresivamente y en contexto; nunca todos al primer arranque.

Background Location se reserva exclusivamente para Auto Tracking.

Denegar permisos opcionales degrada capacidades sin bloquear historial y gestión local.

No existe ubicación precisa permanente en IDLE ni un diario oculto de Activity Recognition.

Ningún Trip se comparte o sube automáticamente.

Release logs no contienen coordenadas raw por defecto.

## 14.3 Datos, propósito y retención

| Dato | Propósito | Retención / salida |
| --- | --- | --- |
| Raw/Processed Track | Ruta, métricas, reprocessing | Local; hasta eliminación definitiva / sin transmisión automática |
| Trip/estadísticas/notas/tags | Historial y organización | Local; hasta eliminación del usuario |
| Activity Recognition IDLE | Activar detector | Transitorio; no diario continuo |
| CaptureEvent/diagnóstico | Explicabilidad/fiabilidad | Local y mínimo necesario; política final en F0.13 |
| Settings | UX/capacidades | Local; solo allowlist de backup si se aprueba |
| GPX/share card | Interoperabilidad/compartir | Solo acción explícita; copia externa queda bajo control del usuario |

Trash target baseline: 30 días. Al expirar, los raw tracks que ya no estén referenciados por Trips/composiciones válidas quedan elegibles para purga. Merge/Split no debe dejar copias ocultas indefinidas de una ruta eliminada.

## 14.4 Matriz de permisos Core

| Permiso/capacidad | Uso | Si falta |
| --- | --- | --- |
| ACCESS_FINE_LOCATION | Ruta y métricas precisas | LOCATION DEGRADED; no afirmar precisión falsa |
| ACTIVITY_RECOGNITION | Señal pasiva de posible viaje | Manual; Assisted solo si existe alternativa aprobada |
| ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | Full Auto con app no visible | Assisted/Manual |
| POST_NOTIFICATIONS (API 33+) | Transparencia y controles del Trip | Full Auto no queda READY por política de producto |
| FOREGROUND_SERVICE + LOCATION | Tracking activo perceptible | Core tracking no puede operar según diseño |
| RECEIVE_BOOT_COMPLETED | Rearmar detector tras reboot | Rearmado al abrir app |

No previstos en Core sin nuevo requisito: MANAGE_EXTERNAL_STORAGE, broad media/gallery access, contactos, phone state, micrófono, Bluetooth, exact alarms, battery-optimization exemption, QUERY_ALL_PACKAGES o Advertising ID.

## 14.5 Flujo de permisos

Primer arranque: no pedir permisos automáticamente. Home debe ser utilizable.

Manual Start: explicar Fine Location → solicitar foreground location → resolver precise/degraded → solicitar notificaciones en contexto cuando aplique → iniciar FGS.

Auto Tracking: Activity Recognition → verificar Fine Location → verificar notificaciones → disclosure prominente → Background Location por flujo separado → resolver FULL AUTO / ASSISTED / MANUAL / DEGRADED.

Android 11+: foreground y background location no se solicitan simultáneamente. Background se concede en un flujo separado y normalmente mediante Settings.

## 14.6 Disclosure de ubicación en segundo plano

Copy baseline para revisión final antes de release:

“Moto Trip Tracker recoge datos de ubicación para detectar, iniciar y registrar automáticamente tus viajes aunque la aplicación esté cerrada o no se esté usando. Los datos de tus recorridos se guardan localmente en tu dispositivo y no se utilizan para publicidad. Puedes seguir usando el registro manual sin conceder ubicación en segundo plano.”

Debe aparecer inmediatamente antes del flujo del permiso.

Debe incluir explícitamente “ubicación” y “en segundo plano / aunque la aplicación esté cerrada o no se esté usando”.

Debe ofrecer una salida como “Ahora no”.

No puede existir solo en Terms/Privacy/Settings ni imitar el diálogo del sistema.

## 14.7 Full Auto y notificaciones

Aunque Android permite iniciar un foreground service sin que POST_NOTIFICATIONS esté concedido, V2 adopta una regla de producto más estricta: Full Auto no se declara READY si el usuario no puede recibir la notificación normal del Trip activo. El tracking automático debe ser perceptible y ofrecer Pause/Resume/Finish.

## 14.8 Export, sharing y Privacy Zones

No broad storage permission: export GPX/backup usa Storage Access Framework.

Sharesheet usa URI scoped/FileProvider y permisos temporales; nunca archivos world-readable.

Fotos futuras usan Photo Picker, no permiso completo de galería.

Privacy Zones afectan únicamente artefactos compartidos; nunca alteran Raw Track local.

No se infiere automáticamente casa/trabajo sin acción del usuario.

Antes de compartir una ruta sensible debe existir preview/warning apropiado.

## 14.9 Backup y restauración

La base principal de Trips/RawTrack y los datasets diagnósticos quedan fuera del Android cloud Auto Backup baseline. Android incluye por defecto bases SQLite/Room en Auto Backup, por lo que V2 usará reglas explícitas de allowlist/exclude en lugar de aceptar el comportamiento por defecto.

Un backup propio futuro será user-initiated mediante SAF, versionado y con protección/encryption definida antes de release. GPX es interoperabilidad, no backup completo.

## 14.10 Terceros, Data Safety y publicación

Todo SDK con network/location/identifiers/files/analytics se revisa antes de incorporarlo.

El proveedor de mapas debe pasar privacy review; evitar enviar el Track completo cuando solo se necesitan tiles/rendering.

Google Play considera collection la transmisión off-device; el acceso solo on-device no cuenta como collection por ese solo hecho, pero SDKs y sharing pueden cambiar la declaración.

Data Safety final se audita contra el APK/AAB real antes de release; F0.11 no congela respuestas que podrían cambiar con dependencias futuras.

Si se usa Background Location: preparar declaration form, una única función core, vídeo, disclosure y privacy policy pública/in-app.

La política 2026–2027 de precise location exige preparar justificación técnica de ACCESS_FINE_LOCATION; tracking continuo no es un caso transaccional de Location Button.

## 14.11 Decisiones aceptadas

| ID | Decisión | Estado |
| --- | --- | --- |
| PRIV-001 | Core local-first, sin cuenta obligatoria | ACEPTADO |
| PRIV-002 | Fine Location para tracking fiable; approximate = degraded | ACEPTADO |
| PRIV-003 | Background Location solo Full Auto + disclosure incremental | ACEPTADO |
| PRIV-004 | Full Auto requiere notificaciones habilitadas por política de producto | ACEPTADO |
| PRIV-005 | Sin broad storage; SAF + Photo Picker | ACEPTADO |
| PRIV-006 | DB/raw diagnostics fuera de Android cloud Auto Backup baseline | ACEPTADO |
| PRIV-007 | Sin ads/analytics externos en Core y SDK review obligatorio | ACEPTADO |
| PRIV-008 | Privacy Zones solo sobre outputs compartidos | ACEPTADO |
| PRIV-009 | Trash target 30 días; purge real cuando no existan referencias | ACEPTADO |
| PRIV-010 | Data Safety se valida contra build real antes de publicar | ACEPTADO |

## 14.12 Criterio de cierre

☑ Inventario de datos/sensibilidad, propósito y retención definidos.

☑ Matriz final de permisos y estados degradados definida.

☑ Fine / Activity / Background / Notifications tienen flujo progresivo.

☑ Disclosure prominente baseline redactado.

☑ Export/sharing/Privacy Zones sin broad storage definidos.

☑ Auto Backup sensible excluido y backup propio diferido con contrato.

☑ Terceros, logs, Data Safety y release policy definidos.

☑ Requisitos de privacidad para F0.12/F0.13 documentados.

Decisión v0.11: F0.11 queda CERRADO como baseline de privacidad y permisos. El siguiente workstream es F0.12 — Estrategia de testing.

# 15. F0.12 · Estrategia de testing

## 15.1 Decisión ejecutiva

Moto Trip Tracker V2 adopta testing por riesgo y por capas. La evidencia principal de calidad no será “funcionó en una salida”, sino una combinación de pruebas deterministas, integración Android, replay de ubicación/detector, flujos end-to-end, fault injection y validación real en moto.

Estado: CERRADO — baseline de testing v0.1. Detalle completo en docs/04-testing/testing-strategy.md.

## 15.2 Prioridades de calidad

Integridad: Raw Track, composición lógica y ediciones no pueden quedar corruptas o ambiguas.

Detector: start/stop debe ser reproducible con secuencias controladas y no depender exclusivamente de recorridos manuales.

Recovery: process death, restart, GPS loss, permiso revocado o worker interrumpido no deben duplicar ni borrar Trips.

Android compliance: foreground service, permisos, notificaciones y background se validan en dispositivo/emulador cuando el framework importa.

UX: la interfaz nunca confirma Finish/Merge/Split antes del commit que convierte la operación en verdad persistida.

Privacidad: permisos, logs, export y Privacy Zones se prueban como comportamiento de producto.

## 15.3 Capas oficiales de prueba

T0 — Static/build: compilación, lint, schema/build checks. Se ejecuta en cada cambio.

T1 — Unit/domain: detector, clocks, cálculos, point assessment, estadísticas, merge/split, capability resolver. Debe ser rápido y determinista.

T2 — Component/integration: Room/SQLite real, repositories, migrations, workers, service adapters y transacciones.

T3 — Feature/application: Compose UI, navegación y journeys completos en emulador/dispositivo.

T4 — Release/field: hardware real, escenarios destructivos y protocolo F0.6 sobre la motocicleta.

Regla: probar en la capa más baja que pueda demostrar el comportamiento. Subir a device/E2E solo cuando se necesite fidelidad del framework o del hardware.

## 15.4 Infraestructura de test obligatoria

FakeClock: reloj civil y monotónico controlables; no usar sleeps reales para timeouts, stop grace o retry.

LocationReplaySource: reproduce puntos timestamped con accuracy, speed, altitude, bearing y metadata relevante.

ActivityReplaySource: inyecta IN_VEHICLE/STILL/WALKING/ON_BICYCLE y transiciones sin depender de Google Play services en unit tests.

FakeCapabilityProvider: permisos y capacidades del sistema se modelan como datos testables.

Dispatchers/schedulers controlables donde mejoren determinismo.

Room factories: DB in-memory para velocidad y file-backed para migrations/recovery.

Fixtures versionados: escenarios GPS/detector con expected transitions, gaps y resultados.

## 15.5 Detector, GPS y métricas

TST-UNIT-001/003: state machine, candidate start, candidate stop, semáforos, presa y movimiento retomado.

TST-UNIT-004: MANUAL_PAUSED nunca se cancela automáticamente; el movimiento puede advertir, no cambiar ownership.

TST-UNIT-006/009: distancia, velocidad, spike rejection, gaps y point assessment deben producir resultados deterministas por processingVersion.

TST-UNIT-010: duración, moving/stopped/pause time, distancia, promedios y elevación se validan contra fixtures conocidos.

Ninguna prueba fija como ley un threshold que F0.6 todavía deba validar en campo.

## 15.6 Invariantes de merge, split y raw evidence

Merge no duplica RawTrackPoints y conserva lineage de captures/TripParts.

Split particiona la composición lógica sin perder ni duplicar rangos referenciados.

Boundary edit nunca muta el Raw Track y obliga a invalidar/reprocesar derivados afectados.

Finish/Pause/Resume/processing repetidos deben converger a un solo resultado válido.

Property tests aleatorios verificarán ordering, no-negative metrics y determinismo para source data + version.

## 15.7 Room, migrations y transacciones

Schema constraints, foreign keys, unique active capture y ordering de TrackPoints tienen pruebas explícitas.

Finish, Merge y Split se prueban con fallos inducidos para confirmar rollback completo.

Toda migration de producción requiere exported Room schemas y MigrationTestHelper o equivalente oficial.

Las migrations se prueban con historial representativo, no únicamente con una base vacía.

Queries de History/Home no deben cargar Raw Track completo cuando solo requieren resumen.

## 15.8 WorkManager, processing y foreground service

Worker business logic se prueba separada del scheduler; WorkManager testing valida scheduling, retry y unique work.

Worker cancelado/reintentado debe ser idempotente y preservar source data.

Manual Start persiste la captura antes de que UI diga “registrando”.

Notification Pause/Resume/Finish emite los mismos domain commands que la app.

Background/lock no finaliza el Trip; process recreation rehidrata desde Room.

Sticky restart con Intent nulo y user stop/force stop tienen escenarios específicos.

## 15.9 Permisos y estados degradados

Clean install no solicita permisos antes de necesitar una función.

Approximate-only resuelve LOCATION_DEGRADED y no muestra precisión falsa.

Background Location denied resuelve Assisted/Manual sin loops de permisos.

Notifications denied impide declarar Full Auto READY por política de producto.

Revocar ubicación durante Trip conserva evidencia y entra al estado degradado/recovery correspondiente.

Merged manifest se audita para detectar permisos introducidos por dependencias.

## 15.10 Compose UI, navegación y accesibilidad

Baseline UI tests: Home IDLE/ACTIVE, Active Trip TRACKING/PAUSED/DEGRADED, History, Trip Detail, Favorites, Settings, Merge, Split y Delete.

Back nunca finaliza silenciosamente un Trip; recreation reconstruye estado desde repositories.

Trip Detail sigue siendo utilizable sin tiles de mapa.

Tests Compose interactúan por semantics y comportamiento visible, no por internals.

Accessibility checks automáticos se habilitan donde la API lo permita; TalkBack/manual validation sigue siendo parte del release gate.

## 15.11 Journeys end-to-end mínimos

E2E-01: Manual Start → puntos → Pause → Resume → Finish → processing → History → Trip Detail.

E2E-02: IDLE → trigger → candidate start → Trip → candidate stop → completed.

E2E-03/04: semáforo y congestión no fragmentan el Trip.

E2E-05: pausa larga tipo restaurante + movimiento mientras sigue pausado + Resume explícito.

E2E-06: GPS gap sin ruta/distancia inventada.

E2E-07: process death/recovery sin captura duplicada.

E2E-08: fallo de persistencia durante Finish no produce confirmación falsa.

E2E-09/10: Merge y Split preservan raw evidence.

E2E-11/12: permiso degradado y funcionamiento offline.

## 15.12 Replay regression y field validation

El detector tendrá un corpus versionado de replay con urban ride, slow departure, semáforo largo, presa, parking, short ride, walking, bicycle, car/bus ambiguity, GPS malo, túnel/gap, impossible jump, drift y manual pause. Cada fixture conserva expected transitions, ground truth cuando exista y versiones de detector/location/processing.

F0.6 permanece como gate físico: tests automatizados no sustituyen start/stop latency, false starts/stops ni consumo de batería medido en el teléfono real. EXP-008 sigue siendo el gate que congela Detector/Location Profile v1.

## 15.13 Performance, escala y compatibilidad

Medir ingestión sostenida de puntos sin backpressure que cause pérdida atribuible a la app.

Stress de Trip largo y history grande para confirmar memoria acotada y consultas paginadas/summary-first.

Macrobenchmark queda previsto para startup y journeys críticos cuando exista una build estabilizada; los thresholds se fijan con hardware real.

Compatibilidad por riesgos: minSdk, Android 10/11 background location, Android 12+ FGS restrictions, Android 13 notifications, Android 14/15 modern FGS y Android 16 target.

Un release candidate no se valida solo en el emulador más nuevo; incluye teléfono físico principal y otro dispositivo cuando esté disponible.

## 15.14 Fault injection y recovery gate

Activity recreation, background UI, process death y sticky restart.

Task Manager Stop, Force Stop y reboot.

GPS/Location Services off, permiso revocado/restaurado.

SQLite write failure, storage exhaustion/buffer overflow cuando sea viable.

Finish duplicado, Pause+Finish race, worker killed/retried.

Merge/Split failure con rollback y migration failure sin destructive fallback.

Cambio de hora/timezone sin romper duración monotónica dentro del mismo boot.

## 15.15 Gates de ejecución

G0 Local: compile + unit + checks relevantes.

G1 Feature/PR: G0 + domain/repository + targeted Room/worker + targeted Compose + trazabilidad de requisitos.

G2 Integration/Main: suite determinista completa + instrumented core + replay corpus + migrations afectadas.

G3 Release Candidate: G2 + clean-install permissions + E2E manual/auto + recovery + accessibility + privacy/dependency review + performance smoke.

G4 Detector Freeze: Pilot + Validation de F0.6 + métricas de start/stop/false events/battery + EXP-008.

## 15.16 Política de flakiness y severidad

No se aceptan sleeps arbitrarios como estrategia de sincronización. Se usan fake clocks, test dispatchers, Compose wait/synchronization e idling observable cuando haga falta. Retry puede cubrir infraestructura/disconnect, no convertir una aserción inestable en “verde”.

P0 bloquea release: pérdida/corrupción de Trip, captura activa duplicada, merge/split rompe lineage, UI confirma Finish sin persistencia, migration destructiva o violación de privacidad crítica. P1 normalmente también bloquea una build que pretenda ser beta seria.

## 15.17 Definition of Done orientada a pruebas

Cada task de Codex/Claude reporta requirements implementados.

Tests agregados/actualizados y comandos ejecutados.

Resultados de pruebas y device/manual validation cuando corresponda.

Limitaciones conocidas y gate posterior que validará cualquier punto aún no demostrable.

Cambios de arquitectura/comportamiento actualizan docs/ADR antes de considerarse Done.

## 15.18 Fuentes oficiales y criterio de cierre

Base de plataforma: Android Testing/Fundamentals/Strategies, Compose Testing, Compose Accessibility Testing, Big Test Stability, Room MigrationTestHelper, WorkManager testing y Macrobenchmark/Baseline Profiles. La documentación modular conserva URLs y contexto.

☑ Unit/integration/UI/application/field layers definidos.

☑ Fake clocks, replay sources y fixtures versionados definidos como test seams.

☑ Detector/GPS/Room/worker/FGS/permissions/recovery tienen contratos de prueba.

☑ Merge/Split y raw evidence tienen invariantes/property tests.

☑ Replay regression, compatibility, performance, privacy y accessibility tienen política.

☑ Gates G0–G4 y severidad release-blocking definidos.

☑ Definition of Done futura exige evidencia de pruebas.

Decisión v0.12: F0.12 queda CERRADO como baseline de testing. El siguiente workstream es F0.13 — Observabilidad y diagnóstico.

# 16. F0.13 · Observabilidad y diagnóstico

Objetivo: definir qué evidencia técnica produce V2 para investigar fallos reales del detector, GPS, foreground service, persistencia, processing y recovery sin depender de telemetría remota ni de memoria subjetiva.

## Decisión ejecutiva — EVIDENCE, NOT TELEMETRY

La observabilidad Core será local-first, estructurada, correlacionada y privacy-safe. Los datos persistentes de dominio siguen siendo la fuente de verdad; los diagnósticos explican qué ocurrió, no sustituyen Room ni Raw Track.

## 16.1 Capas de evidencia

| Capa | Fuente | Propósito | Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos fuente | RawTrackPoint / TripCapture / Trip | Evidencia geográfica y de dominio | Ciclo de vida del usuario |
| Timeline de dominio | CaptureEvent / TripEvent | Cambios relevantes del viaje | Con captura/viaje |
| Diagnóstico técnico | DiagnosticEvent | Detector, FGS, permisos, DB, workers y sistema | Acotada |
| Estado actual | DiagnosticSnapshot | Foto resumida del sistema | Reemplazable |
| Salida del proceso | ApplicationExitInfo | Clasificar muerte del proceso anterior | Historial del sistema + resumen local |
| Performance | Perfetto / AndroidX Tracing | Latencia, hilos, I/O y secuencia | Bajo demanda/debug/profile |

Regla de no duplicación: no se crea un evento diagnóstico por cada RawTrackPoint aceptado. El Raw Track ya contiene la evidencia. DiagnosticEvent se reserva para decisiones, cambios de calidad, fallos, recovery y resúmenes.

## 16.2 Contrato de DiagnosticEvent

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| Identidad/tiempo | eventId + occurredAt + elapsedRealtimeNanos cuando exista. |
| Clasificación | category + eventType + severity + source. |
| Correlación | captureId/tripId opcionales + correlationId para unir comando → service → persistencia → processing. |
| Estado | stateBefore/stateAfter cuando el evento sea transición. |
| Razón | reasonCode estable; el texto humano puede cambiar. |
| Metadata | Mapa pequeño y allowlisted; no texto libre sensible. |
| Versiones | appVersion, schemaVersion, detectorVersion, locationProfileVersion y processingVersion. |
| Privacidad | Sin lat/lon, notas, nombres personalizados ni IDs sensibles por defecto. |
| Persistencia | Schema físico se cierra en Fase 1; semántica queda contractual desde F0.13. |

## 16.3 Taxonomía mínima de eventos

| Categoría | Ejemplos | Qué debe explicar |
| --- | --- | --- |
| DETECTOR | state changed, candidate start/stop, auto hold, suppress | Por qué cambió o no cambió de estado. |
| ACTIVITY | transition received, stale, duplicate, registration | Qué señal motriz llegó y si era utilizable. |
| LOCATION | first fix, gap, poor accuracy, reject, services off/on | Calidad y continuidad de ubicación sin duplicar cada punto. |
| TRACKING_SERVICE | start origin, foreground, sticky restart, stop | Ciclo de vida del owner del tracking. |
| CAPABILITY | permission/state change, effective mode | Por qué Full Auto está o no disponible. |
| PERSISTENCE | write failure, retry, buffer, rollback, migration | Si hubo riesgo de perder continuidad o datos. |
| PROCESSING | enqueue/start/retry/success/failure | Qué trabajo derivado corrió y con qué versión. |
| EDITING | merge/split/delete/restore result | Resultado de operaciones que alteran lineage lógico. |
| RECOVERY | process exit, recovery scan, reboot, interrupted capture | Qué pasó después de una interrupción. |

USER_COMMAND se limita a acciones que cambian negocio: START, PAUSE, RESUME, FINISH, MERGE, SPLIT, RESTORE y toggle Auto Tracking. Navegación ordinaria por pantallas no se registra como analytics.

## 16.4 Severidad y política de release

| Nivel | Uso |
| --- | --- |
| TRACE | Detalle de debug/profile/experimentos; reducido o desactivado en release. |
| INFO | Cambio normal pero relevante de estado. |
| WARN | Degradación recuperable o condición inesperada. |
| ERROR | Operación fallida, continuidad potencialmente afectada o recovery requerida. |

La severidad diagnóstica no determina por sí sola la UX. Un GPS gap breve puede ser WARN interno sin requerir una alerta intrusiva al conductor.

## 16.5 Explicabilidad del detector

Cada transición decisiva del detector conserva un decision summary estructurado:

estado anterior y nuevo;

trigger principal;

detector/profile version;

señales disponibles y señales ausentes;

reglas principales aprobadas/fallidas;

reason codes y quality flags;

tiempo acumulado en estado candidato.

F0.13 no obliga a un score concreto. Si Fase 1 adopta scoring/confidence, el contrato puede añadir score/thresholdVersion sin cambiar la semántica base.

## 16.6 Reason codes

Candidatos iniciales: IN_VEHICLE_ENTER, MOTION_CONFIRMED, DISPLACEMENT_CONFIRMED, SPEED_EVIDENCE_PRESENT, INSUFFICIENT_VALID_FIXES, LOCATION_TOO_INACCURATE, WALKING_CONFLICT, SHORT_STOP_ONLY, STOP_GRACE_NOT_MET, MANUAL_PAUSE_OWNS_STATE, AUTO_TRACKING_DISABLED y FULL_AUTO_CAPABILITY_MISSING.

Los códigos son contratos técnicos versionados. Nunca deben depender del texto traducido que ve el usuario.

## 16.7 GPS y calidad de ruta

Raw Track sigue siendo la evidencia principal de ubicación.

DiagnosticEvent registra gaps, quality changes, rejects y fallos; no replica cada fix.

Resúmenes derivados pueden incluir accepted/rejected points, first-fix latency, longest gap, effective sample interval y accuracy percentiles.

Los resúmenes son reconstruibles y nunca sustituyen los puntos fuente.

## 16.8 Process exit y recovery evidence

Android 11+ permite consultar ApplicationExitInfo para clasificar salidas recientes del proceso (crash, ANR, low memory, permission change, user requested y otros motivos soportados). V2 lo usará como evidencia de salud, no como mecanismo de restore.

ActivityManager.setProcessStateSummary() podrá guardar un resumen compacto (máx. 128 bytes según la API) en transiciones significativas. No contendrá PII ni ubicación y no se actualizará por cada punto.

Ejemplo conceptual: trk=1;cap=Y;det=TRACKING;svc=FG;db=OK;dv=3

## 16.9 Debug Screen

| Bloque | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Build | app/versionCode, API, schema, detector/location/processing versions. |
| Capabilities | Fine/Background Location, Activity Recognition, Notifications, Location Services, Battery Saver, modo efectivo. |
| Detector | estado, tiempo en estado, último trigger, reason codes, última transition. |
| Location | age del fix, accuracy, speed availability, interval, gap y accepted/rejected counters; sin coordenadas exactas por defecto. |
| Tracking | capture activa, ID abreviado, FGS esperado/observado, última persistencia, buffer, health state. |
| Processing/Recovery | work pendiente/running, attempts, último result, process exit, recovery action. |
| Events | timeline filtrable + búsqueda por reason code + Exportar diagnóstico. |

## 16.10 Export diagnóstico sanitizado

El usuario puede generar un ZIP local mediante acción explícita:

manifest.json · health-snapshot.json · diagnostic-events.jsonl · process-exits.json · capabilities.json · versions.json · worker-state.json · README.txt

Por defecto NO incluye coordenadas, Raw Track, nombres de Trips, notas, fotos, dirección de casa/trabajo, hardware IDs, tokens ni dump completo de DB.

“Incluir datos de ruta” será una opción separada con advertencia explícita de ubicación precisa.

Los field tests pueden usar un export especializado con Raw Track, claramente diferenciado del bundle sanitizado.

Generar un bundle nunca significa subirlo automáticamente; el usuario decide dónde guardarlo/compartirlo.

## 16.11 Retención

| Dato | Baseline | Regla |
| --- | --- | --- |
| CaptureEvent / lineage | Con el Trip/Capture | Es evidencia de dominio, no log efímero. |
| DiagnosticEvent | 14 días o 20,000 eventos | Purgar por antigüedad/capacidad; valores se medirán en Fase 1. |
| Perfetto traces | Bajo demanda | No captura continua ni retención indefinida. |

## 16.12 Logcat y privacidad

Logcat detallado solo en debug/internal.

Release no imprime coordenadas, nombres, notas, IDs completos ni dumps de objetos de dominio.

WARN/ERROR de release usan códigos sanitizados.

No usar toString() de entidades sensibles como logging genérico.

Los diagnósticos persistentes viven en storage privado local; no existe upload automático ni analytics externo en Core.

## 16.13 Perfetto, Tracing y StrictMode

Perfetto será la herramienta principal de performance/root-cause para ANR, jank, scheduling, I/O y CPU. AndroidX Tracing añadirá secciones propias como Detector.evaluate, Tracking.persistBatch, Trip.finishTransaction, Processing.computeStatistics y Edit.mergeTrips/splitTrip.

StrictMode se habilitará en debug para detectar disk/network accidental en main thread y otros errores de desarrollo. No es un mecanismo de seguridad ni telemetría de producción.

## 16.14 WorkManager y métricas diagnósticas

Cada work relevante expone unique work name, source Trip/Capture, processing version, enqueue/start/end, attempt count y result/reason code.

Contadores locales del detector: candidates, auto starts, rejects, stop candidates, cancelled/confirmed stops y manual overrides.

Contadores GPS: accepted/rejected, first-fix latency, gaps, longest gap, effective interval y poor-accuracy duration.

Reliability: recoveries, duplicate-start suppressions, persistence retries, buffer high-water mark y processing retries.

F0.6 usa la misma evidencia para start/stop latency, false starts/stops, missed trips, fragmentation y battery.

## 16.15 Flujo de investigación y tests

Caso ejemplo: “la app no registró mi salida”. El flujo es capability snapshot → Activity timeline → candidate start → reason codes → location quality → FGS → process exits → persistence/recovery → export diagnóstico → route-data opt-in si la geometría es necesaria.

Un bug real reproducible debería transformarse en fixture/replay regression cuando sea apropiado.

Tests mínimos:

una transición emite un único evento correcto e idempotente;

correlationId conecta comando y resultado;

un punto GPS normal no crea spam de eventos;

persist failure no filtra coordenadas a logcat;

process recovery registra exit reason cuando esté disponible;

export estándar excluye route data y el export con ruta exige opt-in;

purge técnico no elimina Trip/Capture/RawTrack;

Debug Screen se reconstruye desde repositories y nunca se vuelve source of truth.

## 16.16 Fuentes oficiales y cierre

Fuentes principales: Android ApplicationExitInfo; Android 11 process exit reasons; ActivityManager.setProcessStateSummary; Android Log Info Disclosure; Security Checklist; Perfetto/System Tracing; Custom/In-process Tracing; StrictMode.

☑ Domain evidence y diagnostic evidence están separados.

☑ Schema conceptual de eventos estructurados y correlation IDs definido.

☑ Detector/GPS/FGS/Room/Worker/Recovery tienen taxonomía diagnóstica.

☑ Versiones de detector/location/processing forman parte de la evidencia.

☑ Debug Screen y diagnostic ZIP sanitizado definidos.

☑ Retención técnica acotada; Raw Track no se purga por política de logs.

☑ ApplicationExitInfo, Perfetto/Tracing y StrictMode tienen rol explícito.

☑ F0.12 puede verificar la observabilidad de forma determinista.

Decisión v0.13: F0.13 queda CERRADO como baseline de observabilidad y diagnóstico. El siguiente workstream es F0.14 — ADR baseline.

# 17. F0.14 · ADR Baseline

Objetivo: convertir las decisiones estructurales ya aceptadas en F0.1–F0.13 en contratos de arquitectura explícitos que los agentes de implementación no puedan cambiar silenciosamente.

## 17.1 Regla de gobierno

• Los IDs ADR son permanentes.

• Accepted significa que Fase 1 debe seguir la decisión.

• Un cambio material crea un ADR nuevo y marca el anterior como Superseded; no se reescribe la historia.

• Un reopen trigger autoriza revisión, no revierte automáticamente la decisión.

• Las tareas de Codex/Claude que afecten arquitectura deben citar ADRs relevantes.

• Si una tarea entra en conflicto con un ADR Accepted, se resuelve el conflicto antes de programar.

## 17.2 Baseline Accepted

F0.14 formaliza 20 decisiones. El detalle completo vive en /docs/adr; esta tabla es el índice ejecutivo.

| ADR | Decisión | Estado |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | V2 es greenfield; V1 es referencia, no base de código | Accepted |
| ADR-002 | Android nativo con Kotlin y Jetpack Compose | Accepted |
| ADR-003 | Room/SQLite es la fuente local de verdad | Accepted |
| ADR-004 | El foreground location service posee el tracking activo | Accepted |
| ADR-005 | TripCapture raw separado de Trip lógico | Accepted |
| ADR-006 | Raw Track se preserva; Processed Track es derivado versionado | Accepted |
| ADR-007 | Detector multi-señal con Activity Recognition como trigger pasivo | Accepted |
| ADR-008 | Permisos por capacidades y degradación funcional | Accepted |
| ADR-009 | Core V2 es local-first y no requiere backend | Accepted |
| ADR-010 | WorkManager solo para trabajo diferible/persistente | Accepted |
| ADR-011 | Navigation 3 para navegación Compose-first | Accepted |
| ADR-012 | Bootstrap single-module con boundaries explícitos | Accepted |
| ADR-013 | Detector y processing desacoplados de tipos Android | Accepted |
| ADR-014 | Versionado independiente de schema, detector, location y processing | Accepted |
| ADR-015 | Comandos críticos idempotentes y cambios estructurales transaccionales | Accepted |
| ADR-016 | Gaps y reboot son discontinuidades explícitas; no se fabrica trayectoria | Accepted |
| ADR-017 | Observabilidad local, estructurada y privacy-safe; sin telemetry automática | Accepted |
| ADR-018 | Testing determinista + field validation antes de congelar detector | Accepted |
| ADR-019 | Mapas son presentación; proveedor aislado y diferido | Accepted |
| ADR-020 | Solo una TripCapture ACTIVE a la vez | Accepted |

## 17.3 Decisiones deliberadamente diferidas

• Thresholds finales del detector y modelo de score/confidence.

• Perfil final de sampling/min-distance/batching.

• Proveedor de mapas.

• Algoritmo final de smoothing/elevation gain.

• Retención diagnóstica definitiva después de medición real.

• Cloud sync/backend, si algún día entra en alcance.

• Extracción real a múltiples módulos Gradle.

Diferir estas decisiones es intencional: F0.14 no crea certeza falsa donde todavía se necesita evidencia.

## 17.4 Criterio de cierre

☑ Las decisiones estructurales de F0.1–F0.13 tienen ADR o quedan explícitamente diferidas.

☑ Cada ADR contiene contexto, decisión, rationale, consecuencias, alternativas y trigger de reapertura.

☑ Todos los ADRs del baseline tienen estado Accepted.

☑ La trazabilidad hacia requisitos/workstreams está documentada.

☑ F0.15 puede construir el roadmap sin pedir a los agentes que inventen arquitectura.

Decisión v0.14: F0.14 queda CERRADO como ADR baseline v0.1.

# 18. F0.15 · Roadmap V2

Objetivo: convertir los baselines F0.1–F0.14 en un orden de implementación acotado, verificable y suficientemente específico para que Codex/Claude Code no tengan que inventar producto, arquitectura ni estrategia de validación.

## 18.1 Principio de planificación

El roadmap es dependency-driven, no calendar-driven. Define secuencia, gates y tamaño de tareas; no promete fechas ni congela decisiones que todavía dependen de evidencia física.

Regla: una tarea entra a implementación solo cuando objetivo, requisitos, ADRs, dependencias, alcance, acceptance criteria y método de validación están definidos. Si falta una decisión, se crea un spike/research/ADR; el agente no la improvisa.

## 18.2 Release trains

Train A · Core Recorder: objetivo de Fase 1. Recorder offline-first confiable con tracking manual/automático, recovery, historia, mapa, edición y diagnóstico.

Train B · Ride Journal & Routes: routes, comparación, analytics, tags/notas/media y mejoras de import/export.

Train C · Motorcycle Ownership: múltiples motos, kilometraje, mantenimiento, combustible y futuras capacidades opcionales.

## 18.3 Olas de Fase 1

| Ola | Objetivo | Contenido principal | Gate de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | Foundation & Experiment Enablement | Bootstrap, arquitectura, Room, clocks/versiones, test harness, diagnóstico, capabilities y harness experimental. | G0/G1 operativos. |
| W1 | Manual Recording Vertical Slice | Start manual → FGS → FLP → Raw → Room → Finish → Processing → Trip → History/Detail. | E2E manual offline + process recreation. |
| W2 | Automatic Detection & Field Freeze | Activity Recognition, Candidate Start/Stop, hysteresis, Auto/Assisted y ejecución EXP-002…008. | G4 / EXP-008 congela Detector/Location Profile v1. |
| W3 | Editing & Everyday Use | Merge, split, boundary correction, trash/restore, favorites, history search/filter y mapas grandes. | Lineage/Raw Track preservados; invariantes pasan. |
| W4 | Reliability, Permissions & Diagnostics | Recovery, reboot, gaps, persistence failures, onboarding/permisos, Debug Screen y export diagnóstico. | Matrices F0.10–F0.13 implementadas. |
| W5 | Core Release Hardening | Performance, migrations, fault injection, privacy, compatibility, accessibility y RC. | Sin P0/P1 bloqueante; gates aplicables pasan. |

## 18.4 Dependency spine

FND-001 → FND-002/FND-003/TST-001/DIA-001 → TRK-001 → TRK-002 → TRK-004/PRC → DET → EXP-008 → editing/recovery/permissions hardening → G3/G4 → Core acceptance. Parallel work solo es válido cuando dependencias y ownership de archivos/seams son explícitos.

## 18.5 Primer backlog de Fase 1

FND-001 Bootstrap Android.

FND-002 Architecture/package skeleton + DI.

FND-003 Room schema v1 + migration harness.

FND-004 IDs, clocks y version primitives.

TST-001 deterministic test/replay harness.

DIA-001 structured diagnostic events.

CAP-001 capability resolver.

EXP-001 diagnostic harness shell.

Después de W0, W1 construye primero el vertical slice manual completo antes de introducir detección automática. El backlog prompt-ready completo vive en docs/05-roadmap/phase1-backlog.md.

## 18.6 Gate físico del detector

F0.6 no se “resuelve” con unit tests. W2 debe ejecutar Pilot → campañas comparativas → Validation con rides held-out → EXP-008. Los thresholds del detector y el perfil final de sampling/min-distance/batching no son defaults de producción hasta superar ese gate.

## 18.7 Definition of Ready

Objetivo y resultado esperado explícitos.

Requirement IDs y ADRs aplicables identificados.

Dependencias completadas o mocks intencionales definidos.

In scope / out of scope y área de archivos conocida.

Acceptance criteria y validación objetivamente comprobables.

Ninguna decisión de producto/arquitectura pendiente delegada al agente.

## 18.8 Definition of Done

Acceptance criteria, build/checks y tests nuevos pasan.

Regresiones relevantes pasan; migraciones/invariantes se preservan si aplica.

Failure paths significativos tienen diagnóstico/reason codes cuando corresponda.

Privacidad/permisos/recovery revisados cuando el cambio los afecta.

No se introducen refactors, upgrades o decisiones fuera de scope.

Documentación/ADR se actualizan si cambia un contrato; el agente reporta files/tests/limitaciones.

## 18.9 Contrato de trabajo para Codex/Claude

Cada prompt debe incluir: Task ID/título, objetivo, razón, docs fuente, requisitos, ADRs, dependencias, scope, archivos/paquetes esperados, constraints, acceptance criteria, tests, validación manual y DoD. Se recomienda que un agente implemente y otro revise contra los contratos existentes.

Los agentes no pueden cambiar un ADR Accepted, añadir backend/analytics al Core, destruir Raw Track/lineage, romper la única captura ACTIVE ni actualizar dependencias ajenas al task sin autorización explícita.

## 18.10 Post-Core

Train B1: Routes & analytics (RTE/ANA).

Train B2: Ride journal context (notes, tags, markers, photos, route favorites).

Train B3: export/import/sharing/privacy zones.

Train C: Motorcycle profiles, multi-moto, mileage, maintenance y fuel.

Cloud sync, social, navegación turn-by-turn y competición de velocidad permanecen fuera del Core y requieren reapertura explícita de alcance/ADR.

## 18.11 Decisiones que F0.15 NO congela

Thresholds finales del detector.

Perfil final de sampling/min-distance/batching.

Proveedor concreto de mapas.

Algoritmo final de smoothing/elevation gain.

Retención diagnóstica definitiva después de medir.

Fechas/story points, cloud architecture y futura extracción multi-module.

## 18.12 Criterio de cierre

☑ Core dividido en olas dependency-ordered W0–W5.

☑ Phase 1 tiene IDs de tareas bounded y prompt-ready.

☑ EXP-008 permanece como hard gate de detector/location.

☑ Requisitos, ADRs, testing y observabilidad están trazados al roadmap.

☑ DoR, DoD y agent execution contract definidos.

☑ Post-Core separado del Core y decisiones diferidas no se inventan.

Decisión v0.15: F0.15 queda CERRADO como roadmap baseline v0.1. El siguiente workstream es F0.16 — V1 Lessons Learned.

# 19. Workstreams pendientes de la Fase 0

## F0.16 · V1 Lessons Learned

Objetivo: Revisar V1 como fuente de problemas e ideas, no como arquitectura heredada.

• Entregable: Keep/learn/avoid notes, sin migración automática.

• Criterio de cierre: V2 conoce errores que no debe repetir.

## F0.17 · Readiness Review

Objetivo: Revisar todos los gates y riesgos abiertos.

• Entregable: GO/NO-GO + pendientes aceptados.

• Criterio de cierre: Autorización explícita para iniciar Fase 1.

# 20. Reglas de trabajo del proyecto

• El Documento Maestro consolida estado, decisiones y criterios; los detalles técnicos viven en /docs.

• Cada F0.x se actualiza primero en su documento modular y luego se refleja en este Maestro.

• No iniciar implementación masiva durante Fase 0.

• No aceptar thresholds, permisos o dependencias “porque suenan bien”: investigar y documentar.

• Codex/Claude Code recibirán tareas pequeñas con requisitos, alcance, archivos permitidos, acceptance criteria y validaciones.

• V1 no es fuente de verdad. Reutilización de código requiere revisión explícita.

• Cambios de alcance después de cerrar un workstream se registran, no se introducen silenciosamente.

# 21. Próximo paso

Con F0.15 cerrado como roadmap baseline, el siguiente workstream es F0.16 · V1 Lessons Learned. Debe revisar V1 como evidencia histórica para identificar errores, aprendizajes, patrones útiles y elementos que V2 no debe reutilizar automáticamente.